| 桃江县水利局 | 文件 |
| --- | --- |
| 桃江县发展和改革局 |  |
| 益阳市生态环境局桃江分局 |  |

桃水〔2019〕74号

桃江县水利局     桃江县发展和改革局

益阳市生态环境局桃江分局

关于印发《桃江县小水电清理整改实施方案》的通知

各乡镇、各有关单位：

《桃江县小水电清理整改实施方案》已经报县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

（此页无正文）

桃江县水利局                     桃江县发展和改革局

益阳市生态环境局桃江分局

2019年6月24日

桃江县小水电清理整改实施方案

为全面贯彻落实习近平生态文明思想，着力解决我县小水电开发中存在的影响生态环境等突出问题，保护河流生态环境，根据水利部等国家四部委《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电〔2018〕312号）和湖南省水利厅等四个部门《关于印发〈湖南省小水电清理整改实施方案〉的通知》（湘水发〔2019〕4号）精神，结合我县实际，经报县人民政府同意，制定本实施方案。请遵照执行。

一、总体要求

认真学习贯彻习近平生态文明思想和党的十九大精神，按照党中央、国务院关于长江经济带发展的决策部署，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚持共抓大保护、不搞大开发，正确把握生态环境保护、经济社会发展、社会和谐稳定之间的关系，坚持问题导向、分类处置，尊重历史、务求实效、依法依规、稳步推进，完善制度、规范发展，明确责任、形成合力的原则，确保2020年底前完成全县小水电清理整改工作任务，有效保护和修复河流生态系统，促进全县小水电协调、规范、有序、绿色发展。

二、主要任务及实施安排

（一）全面开展小水电项目的综合评估（2019年7月20日前）。由县水利局聘请第三方工程勘测设计或咨询评估机构对本县境内小水电开展综合评估，市生态环境局桃江分局、县发改、县自然资源、县林业等相关部门配合。重点核查项目是否涉及生态保护红线，是否履行立项审批（核准）、环境影响评价、水资源论证（取水许可）、土地预审、林地征（占）用等手续，是否具有防洪、灌溉、供水、单一电源等公益性功能，形成环境突出问题清单。在此基础上，以问题为导向，统筹考虑当地经济发展、能源需求、社会稳定、生态环境影响、电站布局优化、整改修复可行性等因素，按照分类处置的原则，提出退出、整改或保留的综合评估意见。其中退出类电站，需重点明确其退出方式、是否补偿以及补偿标准、补偿方式和退出时限等。小水电综合评估报告经专家评审后形成综合评估意见（含工作台账表，见附件3），公示后报市人民政府复核。（责任单位：县水利局、市生态环境局桃江分局、县发展和改革局、县农业农村局、县林业局。排第一的单位为主责单位，下同）

（二）逐站制定小水电项目整改方案（2019年10月15日前）。根据综合评估意见，对于列入退出类和整改类的小水电项目，按照“一站一策”和“一站一册”的原则，由县水利局聘请有资质的单位逐站制定整改方案（整改方案编制单位资质要求同综合评估报告）。整改方案应重点明确退出类型、具体整改措施、责任人和整改时间节点。单站整改方案经专家组审查后报县人民政府，经县人民政府研究同意后再报市人民政府批准。（责任单位：县水利局、市生态环境局桃江分局、县发展和改革局、县农业农村局、县林业局）

（三）稳妥推进清理整改工作（2020年10月30日前）。各地各相关部门单位要根据经批准的水电站整改方案，统筹兼顾生态环境保护、经济社会发展和社会稳定之间的关系，按轻重缓急、先易后难、先小后大、分步有序，稳妥推进清理整改工作。（责任单位：县水利局、市生态环境局桃江分局、县发展和改革局、县农业农村局、县林业局）

（四）严格验收销号（2020年11月30日前）。对于列入退出类和整改类的小水电，严格按照程序进行验收销号。由县水利组织、发改、生态环境、能源等部门的专家联合进行现场验收并填写《桃江县小水电清理整改销号表》（见附件5），报县人民政府同意后向市人民政府申请销号。（责任单位：县水利局、市生态环境局桃江分局、县发展和改革局）

（五）严控新建小水电项目准入（日常工作常态化执行）。根据我县经济发展总体规划、流域规划以及水电专业开发规划，除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目。同时，坚持规划、规划环评和项目联动，对小水电新建项目严格把关，不符合规划以及规划环评、审批手续不全的一律不得开工建设。对已审批但未开工建设的水电站，全部进行重新评估。其中，小水电开发项目的立项、环评、取水许可等行政审批（核准）手续和程序规定，严格按照国家发展改革委《关于印发全国投资项目在线审批监管平台投资审批管理事项统一名称和申请材料清单的通知》（发改投资〔2019〕268号，以下简称《通知》）执行，各相关审批部门不得要求项目单位提供该《通知》之外的申请材料。项目审批应当严格执行法律、法规、政策要求。（责任单位：县水利局、县发展和改革局、市生态环境局桃江分局、县农业农村局、县林业局）

三、分类处置标准和整改要求

小水电综合评估，严格按照退出类、整改类、保留类三种类型，分别进行类别划分，做到公开公平公正、标准统一、精准判断、科学决策、稳妥推进、确保实效。

（一）退出类。退出类小水电，分为立即退出类、限期退出类2种方式。小水电项目属于以下5种情况之一的，列入退出类，原则上应立即退出：一是位于自然保护区核心区或缓冲区内（未分区的自然保护区视为核心区和缓冲区）；二是自2003年9月1日《环境影响评价法》实施后未办理环评手续违法开工建设且生态环境破坏严重的；三是自2013年以来未发电且生态环境破坏严重的；四是大坝已鉴定为危坝，严重影响防洪安全，重新整改又不经济的；五是县级以上人民政府及其部门文件明确要求退出而未执行到位的。其中，位于自然保护区核心区或缓冲区内但在其批准设立前合法合规建设、不涉及自然保护区核心区或缓冲区且具有防洪、灌溉、供水等综合利用功能又对生态环境影响小的，可以限期（原则上不得超过2022年）退出。

退出要求：退出类电站应部分或全部拆除，要避免造成新的生态环境破坏和安全隐患。除仍需要发挥防洪、灌溉、供水等综合效应的电站外，其它的都应拆除拦河闸坝，封堵取水口，消除对流量下泄、河流阻隔等影响；未拆除的，要落实后续运行维护责任单位，对其进行生态修复，通过修建生态流量泄放、监测设施以及必要的过鱼设施等，减轻其流量下泄、河流阻隔等的不利影响。要逐站明确退出时间，制定退出方案，明确是否补偿以及补偿标准、补偿方式等，必要时应进行社会风险评估。

（二）保留类。同时满足以下三个条件的，可以保留：一是依法依规履行了行政许可手续；二是不涉及自然保护区的核心区、缓冲区和其它依法依规应禁止开发区域；三是满足生态流量下泄要求。

工作要求：积极开展绿色水电建设申报工作；率先示范开展小水电标准化管理创建工作，由项目业主自查自纠，全部达到生态环保的政策要求，同步纳入常态化环保监管体系。

（三）整改类。未列入退出类、保留类的小水电项目，列入整改类。

整改要求：一是对审批手续不全的，由相关主管部门根据综合评估意见以及整改措施落实情况，指导小水电业主完善有关手续。依法依规应处罚的，应在办理手续前依法处罚到位。二是对不满足生态流量要求的，首先，应核定生态流量：在工程设计、水资源论证、环评批复等文件中有明确规定的，从其规定；存在不一致的或没有规定的，由具有管理权限的水利部门会同生态环境部门核定。其次，采取修建生态泄放设施、安装生态流量监测设施、生态调度运行等工程和非工程措施，保障生态流量。同时，积极开展流量监测：小水电项目应选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。县水利局应当统筹建立本地区的小水电生态流量监管信息平台，接收各站点监测信息并向上级平台开放相关数据。三是对存在水环境污染或水生生态破坏的，采取对应有效的水污染治理、增殖放流以及必要的过鱼等生态修复措施；没有完成植被覆盖的裸露地表，采取植被恢复措施。四是要逐站制定整改方案，明确整改目标、措施。小水电业主要按照经批准的整改方案严格整改，整改一座，销号一座。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各地各相关部门要认真贯彻落实习近平总书记关于长江经济带发展的重要讲话精神和国务院领导批示要求，切提高政治站位，主动扛起长江经济带生态环境保护的政治责任，增强落实“把修复长江生态环境摆在压倒性位置”指示要求的思想自觉和行动自觉，加强组织领导，精准施策，周密安排部署，安排专人负责该项工作，全程监督，确保整改到位。

（二）落实工作责任。建立由县水利局、县发展和改革局、市生态环境局桃江分局、县自然资源局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、县财政局、县林业局、国网湖南省电力有限公司桃江县供电分公司等县直单位参与的小水电清理整改联席会议制度，联席会议制度办公室设在县水利局，由县水利局分管负责同志兼任办公室主任。（见附件1）

（三）强化督导考核。将小水电清理整改工作纳入全县河长制工作内容和考核体系。各地各有关部门要按照各自职能加强对小水电清理整改工作的督促和指导，发现问题及时处理，并主动向社会公开清理整改工作情况，接受人民群众监督。对整改难度大、问题突出的要重点督办。对责任不落实、监管不到位、进展缓慢或敷衍塞责、弄虚作假等问题，将通报批评、公开约谈；对情节严重的，将严肃问责追责。

（四）建立长效机制。各地各相关部门要以此次清理整改为契机，理顺小水电管理体制，制定小水电相关监督管理政策，完善全过程监管制度，加强生态保护的事中事后监督，建立监测监督体系。一是安排专项财政经费，搭建全省小水电信息管理平台，对小水电生态流量实施在线监管，并出台生态流量监管考核实施办法，完善奖惩措施（责任单位：县水利局、市生态环境局桃江分局、县发展和改革局、县财政局。完成时间：2020年12月31日前）。二是研究制定充分反映生态保护和修复治理成本的小水电优先上网及电价政策，鼓励打造绿色可持续电站，健全小水电绿色可持续评价管理制度（责任单位：县发展和改革局、县水利局。完成时间：2019年12月31日前）。三是清理小水电建设管理工作中的短板和弱项，出台小水电规范管理和绿色创建实施办法，规范电站运行管理，推进全县小水电规范管理、绿色发展（责任单位：县水利局、县发展和改革局。完成时间：2019年12月31日前）。

附件：1.桃江县小水电清理整改问题核查工作台账表

2.桃江县小水电清理整改工作进展季报表

3.桃江县小水电清理整改销号表

附件1

桃江县小水电清理整改问题核查工作台账表

填报单位名称（盖章）：                     单位负责人签字：                             填报人及联系方式：

| 序号 | 电站名称 | 所在县（市、区） | 装机 容量 （kW） | 建设时间 | 运行状态 | 电站水库库容 （万m3） | 调节性能 | 开发方式 | 综合利用功能 | 是否涉生态红线 | 是否履行有关审批（核准）手续 | 生态环境影响情况 | 综合评估意见 | 主要整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 开工 时间 | 投产时间 |  |  |  |  |  |  | 立项审批（核准） | 环境影响评价 | 水资源论证（取水许可） | 土地预审 | 林地征（占）用 | 所在保护区（地）名称 | 所在功能区 | 项目建设与保护区（地）设立的时间关系 | 环境影响程度 | 评估主要结论 | 整改 类型 |  |  |

填表说明：1.填报单位：指县级以上人民政府名称，如“炎陵县人民政府”，此处加盖公章；单位负责人：指填报单位负责同志，即明确为负责小水电清理整改的县级以上领导同志；填报人：指县级以上政府的正式工作人员；联系方式，填手机号码或办公座机。2.电站名称：填统计年报中的名称，未纳入统计年报的按照工商注册的实际名称填报。3.调节性能：填“无”、“日”、“周”、“月”、“季”、“年”、“多年”。4.运行状态：填“运行”、“在建”、“停工”、“停产”、“废弃”、“拟建”。5.开发方式：填“坝式”、“引水式”、“混合式”。6.综合利用功能：填写“防洪”、“灌溉”、“供水”等。7.是否涉生态红线：填“是”、“否”，指是否涉及自然保护区的核心区、缓冲区或其它法律法规明确禁止水电开发的生态敏感区等。8.有关审批（核准）手续：填主管部门批复的文号；审批事项在项目开工建设时法律法规和政策不作要求的，填“无要求”；有要求但因各种原因未办理的，则填“未办理”。9.所在保护区（地）名称：指绿盾行动涉及的“自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水利风景名胜、种质资源保护地、沙漠荒废地”等。10.所在功能区：根据项目的实际位置，填“核心区、缓冲区、实验区或保育区等”等。11.项目建设与保护区设立的时间关系：项目建设时间指开工时间，填“前”或“后”。12.环境影响程度，填“严重”、“较严重”、“一般”、“轻微”、“无影响”等。13.整改类型：填“退出”、“整改”、“保留”三种类型之一。14.主要整改措施：根据综合评估的意见，按照经批准的必须实施的生态措施填写，明确时间节点。比如填“2019年年底前，拆除大坝和厂房，恢复河道自然原貌”、“2020年年底前，退出发电功能，保留大坝”、“2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测”等。15.备注：可对此表中所列事项或表中未列事项进行简要说明。

附件2

桃江县小水电清理整改工作进展季报表

填报单位名称（盖章）：             单位负责人签字：            填表人及联系方式：

| 序号 | 电站名称 | 所在县 （市、区） | 装机容量（kW） | 运行状态 | 电站水库 库容 （万m3） | 调节性能 | 开发 方式 | 整改 类型 | 主要整改措施（含时间节点） | 工作进展 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：本表有关填报要求，同附件1。

附件3

桃江县小水电清理整改销号表

填报单位名称（盖章）：                  填报人及联系方式：

| 电站名称 |  |
| --- | --- |
| 装机规模（kW） |  |
| 整改类型 |  |
| 是否可以验收销号 |  |
| 验收组成员签字 | 单 位 | 姓 名 | 单 位 | 姓 名 |
|  | 县水利局 |  | 县发展和改革局 |  |
|  | 市生态环境局桃江分局 |  |  |  |
| 市、县人民政府 负责同志签字 |  |

填报说明：

1．本表有关填报要求，同附件1。

2．是否可以验收销号：填“是”或“否”。

3．验收成员：指有关主管部门在职编制内领导或专家。

桃江县水利局办公室                         2019年6月24日印发