附件4

桃江县2021年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）： 桃江县文物管理所            填报日期：2022 年 6 月 1 日           金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：桃江县腰子仑春秋墓群安全防范系统工程 |  |  |  |  |  | 项目总投资额： 203.98 万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2021 年1月1 日— 2021 年 12 月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2021年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2021年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2021年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 108.13 | 108.13 |  |  |  |  | 108.13 |  | 13.84 |  |  | 94.29 |  | 电子监控系统1套 | 报警设备1套 | 监控室监控设备1套 | 防雷设备1套 |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人： 金花                                              项目负责人（签字）：戴朝

附件5

桃江县2021年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：                             项目名称:

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 8 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 4 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。(因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 10 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 4 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含) 3分，80%以下不计分。 | 5 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：金花                              项目负责人（签字）：戴朝               填报日期：  2022 年 6 月 1 日

2021年度腰子仑安防系统工程

项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。桃江县文物管理所为桃江县文化体育广电新闻出版局下属二级机构，为全额拨款的参照公务员管理的事业单位。主要职能是宣传执行国家文物保护的法律、法规；负责辖区内收藏保护、管理文物；负责辖区内文物的鉴定、咨询、征集以及文物的调查和考古发掘。现有在职在编人员10人，退休人员2人。

（二）项目基本情况简介。该项目为桃江县腰子仑春秋墓群安全防范系统工程，地点位于桃花江镇花园洞村和石牛江镇石牛江村。腰子仑春秋墓群2013年公布为全国重点文物保护单位，2015年经国家文物局审批，同意国保腰子仑安全防范工程立项。2019年1月份通过益阳市招标公司进行了全国公开招标，于8月份正式与中安消技术有限公司签订工程合同。同时委托安徽省中灏工程咨询有限公司进行工程实施质量监理。工程主要内容包括入侵报警系统、监控系统、巡更定位和门禁系统、IT基础设施及机房工程等。工程规模24万平方米，总估计投资203.978万元。

（三）项目绩效目标设立情况。国保腰子仑安防系统工程项目总目标是做好加强对腰子仑春秋墓群的长期安全保护措施。项目现阶段性目标是安防系统工程扫尾工作及调试和试运营。该项目的实施，进一步加强了对国保单位的安全管理，确保国保腰子仑春秋墓群的安全防范，更好地保护了我县地下文物，对以后发掘越文化遗址奠定了基础。其次国保腰子仑安防系统工程很好地保存了我县的文物文化遗产，对发展我县旅游事业也提供了资源保障。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金。该项目资金来源是中央政府专项资金，去年结转结余项目资金108.13万元。2021年项目总支出108.13万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况及分析。2021年项目总支出108.13万元。其中商品和服务支出13.84万元，资本性支出94.29万元（支付工程款包括人工、设备、材料费等）。

（三）项目资金管理情况分析。我所坚决按照签订的合同管理项目资金。双方约定工程款的支付方式和时间：根据本工程完成建设项目进度向承包方支付工程款，以发票会审后15个工作日内付款，当工程全部完成竣工，再由我方按工程审计价格总造价款的95%向承包方支付工程款建设资金，另外5%的工程建设余款作为质保金，待验收合格满三年后没有质量问题一次性支付给承包方。每一笔工程款都经过严格地审批流程，做到专款专用。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织实施情况及分析。2019年1月份我所委托湖南华科工程项目管理有限公司，对国保腰子仑安防系统工程项目进行了国内公开招标。通过益阳市招标中心，最终北京市中安消技术有限公司中标，经县财评于今年8月份与承包方正式签订了工程合同，合同书协议该工程于2019年8月15日开工。2020年腰子仑安防系统工程项目到了扫尾工作，该项目现阶段目标基本完工。所有设备都通过监理方质量审核，经过了严格的调试和试运营，现如今都投入正常使用。具备竣工验收条件后，承包方负责邀请省级文物部门专家进行验收，合格后再移交给我所进行管理。2021年腰子仑安防系统工程项目全部竣工，所有设备都通过监理方质量审核和评估，经过了严格的调试和试运营，现如今都投入正常使用。2021年4月8日承包方邀请湖南省文物局专家对该工程进行验收，省专家组队该工程提出了建议和整改问题，我所督促施工方立即进行整改，5月下发验收报告，我所正式接手进行管理。

（二）项目管理情况及分析。腰子仑安防系统工程严格按照工程完成的进度来支付工程款。工程期间单位委派业务骨干，协助承包方衔接项目的具体实施工作，保证所有项目安全有质有效的完成。

四、项目绩效情况分析

（一）项目的经济性。该项目与中安消技术有限公司签订工程合同后，由承包人编制材料供应计划，计划书包括所有材料、设备的详细综合单价分析表，严格把控工程所需的项目费用，控制成本预算。

（二）项目的效率性。该项目工程现阶段内容在工期内全部完工，项目完成数量指标如下：更换1套电子屏监控系统、增加1套监控室监控系统、1套报警设备、1套防雷设备。

(三)项目的可持续性。我所对该项目的安全保护工作定了详细的计划。安防系统项目工程期间，我所派出一名职工担任国保腰子仑墓群安全防范系统专干，并在当地聘请了两名同志协作其文物保护工作，保证国保腰子仑安防系统正常运行和持续发展。

五、绩效评价工作开展情况

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》的要求，我所对2021整体支出进行了绩效评价工作，主要有：

（一）评价组织。对2021度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，对文物工作中专项经费的支出做了详细的分析，确保了项目管理精确性。

（二）评价工作。由财务工作人员提供相关的数据和资料，其他评价工作人员根据年初预算和工作项目的管理实施收集其他资料，对所取得的数据和资料进行核实、分析和整理，选定绩效评价指标。讨论确定各项指标分值和评分标准，根据绩效指标选择综合打分法，进行定量指标评价，形成绩效评价报告。

六、存在的问题和改进措施

存在的问题：

(一)评价标准缺失。缺乏客观统一的评价标准，影响整个绩效评价系统的正常运转。

(二)评价方法选择不当。绩效评价方法多种多样，在管理实践中，要注意根据指标特点选择适当的评价方法，不然导致绩效指标衡量的偏差。

改进措施：

（一）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识。

（二）为了我县的文博事业发展，要开展一系列的文物工作我所的项目经费其实还远远不够，但是为了满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，我所除了确保各项工作的正常开展，会更加合理的、有效的提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率的最大化。

2022年6月1日