附件4

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门(盖章):桃江县水利局          填报日期： 2023年5月4日                       金额单位：万元(保留两位小数)

| 项目名称：资水重要河段治理工程（龙拱滩~回龙庵等11段岸坡防护） | 项目总投资额： 2601 万元 | 项目完成时间：2022年11月20日—2023年5月20日 |
| --- | --- | --- |
| 一、2022年项目资金来源 | 二、2022年项目资金投入使用情况 | 三、2022年项目完成情况(完成项目数量指标) |
| 小计 | 上年结转结余 | 本年 上级 拨款 | 本年 县级 财政 拨款 | 债务 资金 | 其他 自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 综合治理长度 | 保护耕地面积 | 保护人口 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1442．44 |  | 1442．44 |  |  |  | 1442．44 |  |  |  |  | 1442．44 |  | 6.1km | 5.5万亩 | 5.8万人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写， 一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、

个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                 项目负责人(签字):

附 件 5

桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位(盖章): 桃江县水利局                         项目名称：资水重要河段治理工程（龙拱滩~回龙庵等11段岸坡防护）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评 得分 | 审核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 (15分) | 项 目 立项 (13分) | 立项 规范性 (3分) | 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 (5分) | 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合绩效目标管理要 求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委 政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 (5分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量等，用以 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评 得分 | 审核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 (15分) | 资金 落实 (2分) | 资金 到位率 (1分) | 实际到位资金与计划投入资金的 比率，反映资金落实情况对项目 实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入 到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不 影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按 比例计分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 到位 及时率 (1分) | 及时到位资金与应到位资金的比 率，反映项目资金落实的及时性 程 度 。 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位 及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分 到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 (25分) | 项 目 管理 (13分) | 制度 健全性 (2分) | 项目单位的项目管理制度是否健 全，用以反映和考核项目管理制 度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行 有效性 (8分) | 项目实施是否符合相关项目管理 规定，有以反映和考核项目管理 制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 时 归 档 ； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实 到 位 。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项 目 质量 (3分) | 项目单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施。 | 1.是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 (12分) | 财务 制度 (2分) | 财务制度是否健全。反映项目财 务管理制度对项目顺利实施的保 障情况 。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关 的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评 得分 | 审核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 (25分) | 财务 管理 (12分) | 资金 管理 (7分) | 项目资金使用和管理是否符合相 关的财务管理制度规定，用以反 映和考核项目资金的规范运行情 况 。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 (3分) | 是否为保障资金的安全、规范运 行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否 符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 (30分) | 项 目 产出 (30分) | 计划 完成率 (10分) | 项目实施的实际产出数与计划产 出数的比率，反映项目产出数量 目标的实现程度 | 计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的 服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。 | 10 | 8 |  |
|  |  | 完成 及时率 (5分) | 项目实际提前完成时间与计划完 成时间的比率，反映项目产出时 效目标的实现程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成 时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进 度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评 得分 | 审核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 (30分) | 项 目 产出 (30分) | 质量 达标率 (5分) | 项目完成的质量达标产出数与实 际产出数的比率，反映项目产出 质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的 产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 (10分) | 完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率，反映 项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。 大于0计10分，等于0计9分，小于0计0 — 5分。(因 市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分) | 10 | 10 |  |
| 效果 (30分) | 项 目 效益 (30分) | 经济 效益 (5分) | 项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选 择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 (5分) | 项目实施对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 (5分) | 项目实施对生态环境所带来的直 接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 (10分) | 项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会公 众或服 务对象 满意度 (5分) | 社会公众或服务对象对项目实施 效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施 过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%(含)—— 95%(不含)3分，80%以下不计分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 | 100 | 96.5 |  |  |  | 100 |

备注：本表按项目填写， 一个项目一张表格。

填报人：                                  项目负责人(签字):                       填报日期：2023 年 5月 4 日

桃江县水利局

2022年度资水重要河段治理工程（龙拱滩~回龙庵等11段岸坡防护）建设资金绩效评价

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

桃江县水利局于2013年成立桃江县水利建设项目管理中心，为桃江县水利局所属正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制9名，设主任1名，副主任1名。主要职责是：负责由县水利局承担的水利工程建设与管理；负责水利建设市场准入、项目法人组建、水利工程招标投标、水利工程建设的监督管理工作；组织县级水利建设市场信用体系建设。承担县水利建设指挥部办公室的具体工作。

（二）项目基本情况简介

资水流域面积28038km, 河长约653km。工程治理河段位于资水下游桃江县，属马迹塘、白竹洲、修山电站库区。工程区涉及马迹塘镇、武潭镇、大栗港镇、鲜埠乡、三堂街镇、沾溪镇、修山镇等七乡镇11段。工程位于资水左、右岸，均为岸坡防护。

本工程实施后河岸达到洪水标准10年一遇，将大大减轻沿河一带防洪渡汛的负担，减轻洪涝灾害对人民生命财产的威胁，同时改善了当地人民群众的出行条件，保障人民安居乐业。

(三)项目绩效目标设立情况，主要包括项目绩效总目标

和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

该项目绩效目标为：综合治理长度6.1公里。保护耕地面积5.5万亩，保护人口5.8万人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排、到位、落实以及总投入等情况及分析。

资金到位情况：2022年6月23日湖南省财政厅以湘财建指〔2022〕57号下达桃江县资水重要河段治理工程（龙拱滩~回龙庵等11段岸坡防护）中央预算内资金2024万元；2022年9月23日湖南省财政厅以湘财建指〔2022〕116号下达桃江县资水重要河段治理工程（龙拱滩~回龙庵等11段岸坡防护）中央预算内资金577万元。现已全部到位。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况及分析。

到2022年年底，该项目已完成拨付1442.44万元。

（三）项目资金管理情况分析。

本项目资金使用过程中，我们严格项目管理和资金管理，坚持项目实施前预算、事中有监管、事后开展验收 ，财务上按照国库集中支付要求付款，做到专款、专用、专帐。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况及分析。

法人组建情况：桃江县水利建设项目管理中心为桃江县资水重要河段治理工程（龙拱滩~回龙庵等11段岸坡防护）项目第一期的项目法人，对项目建设的全过程负责；组建了建设单位项目部，并明确刘欢同志为项目负责人，杨平同志为项目技术负责人；龚卓同志为质量与安全负责人。

# 工程招标投标情况：委托湖南省天平项目管理有限公司进行招标代理，通过公开招标方式进行招标，2021年月9月26日开标确定中标人为湖南万瑞建设工程有限公司和水发规划设计有限公司联合体。

- 项目、资金管理情况及分析。

工程监理情况：监理单位在2021年9月18日通过竞争性磋商方式，确定该工程监理单位为湖南金针标项目管理有限公司。该单位的资质为水利水电施工监理甲级，监理部成员有3人，其中总监1人，监理工程师2人并常驻施工现场，对项目施工阶段和保修期阶段进行全过程监理，主要监理措施有质量控制、投资控制、进度控制、安全管理、组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等，主要监理手段有采取旁站、巡视、平行检测等。

# 工程建设合同管理情况：2021年12月13日与施工单位签定施工合同，合同价3385.42万元，该工程的项目经理为罗纯军，技术负责人方江；现场施工人员和机械设备配置齐全，工程质量等级合格，工程投资严格控制在预算范围内，没有超出年度总投资。合同对应到场的项目经理、技术负责人、施工机械设备、人员、开竣工时间、工程质量等级、价款结算、投资等内容在合同内都作了严格约定。

# 安全生产、文明施工情况：有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员；是否建立健全安全管理制度，落实安全管理责任；工地安全生产设施（安全警示牌、操作规程等）齐全；经常进行安全生产教育与培训；安全管理贯彻了预防为主的方针，做到了全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理；制定了应急防汛度汛方案等。

# 关键岗位人员管理：按要求实行了人脸识别系统考勤，考勤设备实时在线，技术负责人由潘明变更为姜世美后，满足合同约定，变更程序符合相关规定等。

# 项目档案管理：工程建设管理档案真实、齐全；分类归档由资料员专人管理。

- 项目绩效情况分析

该项目为人民群众生命、财产安全挥了积极作用，为桃江社会的稳定发展产生了深远影响。

本次评价项目绩效目标为综合治理长度6.1公里。保护耕地面积5.5万亩，保护人口5.8万人。现已全部完成既定目标。

五、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的。通过绩效评价，清晰还原项目的实施过程，总结不足之处，主动进行纠偏。通过分析绩效结果，达到持续循环的提升过程。

(二)绩效评价工作过程。2022年年末，我局成立工作专班，对上述项目进行了绩效自评，整理、查阅了工程相关资料，实地深入进行工程量、进度、质量、安全、后续管理等方面的验查核实。在分析评价、自评结果阶段，将每个项目实施的全过程、全方位得分情况细化，将资料查阅和实地查验相结合，使自评和专家评分有据可依，从而得出了相对客观、公正的绩效评价成果。

六、 其他需要说明的问题

该项目地方配套资金到位率低，设计批复项目不能全面实施，特别是堤防防渗措施未实施。建议加大项目建设的中央投资占比；加大地方配套资金的筹措力度，让设计批复内容全面完成，确保工程效益得到全面发挥。

桃江县水利局

2023年5月4日