鸬鹚渡镇2022年乡村振兴资金

绩效自评总结报告

按照湖南省及桃江县相关文件精神，我镇高度重视扶贫资金的使用，认真组织开展了2022年乡村振兴资金绩效自主考评工作。现将考评工作自查如下:

- 绩效目标分解下达情况

- 乡村振兴资金下达预算及项目情况

2022年鸬鹚渡镇乡村振兴资金211万元整，用于完善镇辖范围内12个村（社区）基础设施条件、人居环境以及产业发展、。

- 乡村振兴资金项目绩效目标设定情况

1、2022年6月份下拨中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金39万元，用于修建水渠1条、公路修建、硬化6处、河堤修复1处、桥梁修建一座，通过基础设施建设，改善9个村（居）民生产生活条件，带动本镇经济发展，巩固脱贫成果；（详情见下表）

2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金

单位：万元

| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 建设任务 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 板溪村 | 5 | 村委门口麻竹山地段公路扩宽 | 宽2.5米、长162.5米，高平均2.1米，公路拓宽 | 方便全村村民（175人79户脱贫户）办事 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 6 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村沿河公路河堤修复 | 180米沿河公路河堤修复 | 解决周边脱贫户和农户稻田灌溉问题 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 蒋家冲村 | 5 | 鸬鹚渡镇蒋家冲蒋苍公路建设 | 损毁公路维修157米路基，宽8米 | 方便周边脱贫户168户486人出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 梅山村 | 3 | 鸬鹚渡镇梅山村农村垃圾治理项目 | 农村生活垃圾分类减量垃圾桶1000个购置，垃圾转运 | 进行人居环境整治，改善生产生活条件，提高居民幸福指数 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 玉溪村 | 3 | 鸬鹚渡镇玉溪村刘家湾、腊树坝公路窄加宽 | 150米长，3米高公路路基衬砌建设 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 沙河社区 | 3 | 鸬鹚渡镇沙河社区牌头湾片道路加宽 | 村组公路加宽，修建长2公里、宽3.5米；厚0.2米 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 6 | 千工坝村六组危桥拆除重建 | 桥面款4.5米，长6米，宽3米，桥两端公路硬化12米 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 2 | 鸬鹚渡镇千工坝村新开叉路口公路新建 | 公路加宽5米，长30米，护坡30米 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 花桥村 | 3 | 鸬鹚渡镇花桥村小港组公路拓宽 | 建设长度200米，宽1.5米，厚0.2米 | 脱贫户12户39人出现方便，97户402人农户出行 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 长江村 | 3 | 鸬鹚渡镇长江村6组灌溉水渠修建 | 长1km，宽40厘米、高40厘米水渠修建 | 解决周边脱贫户和农户稻田灌溉问题 |

2、2022年6月份下拨中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金40万元，用于公路维修2条、渠道修建2条、食用菌加工设备购置1套，通过基础设施建设，产业发展，改善3个村（居）民生产生活条件，带动本镇经济发展，巩固脱贫成果；（详情见下表）

2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金

单位：万元

| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 建设任务 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 板溪村 | 5 | 板溪村大江口小集镇河道清淤、河堤加固 | 200米河州泥沙处理、河堤加固 | 防止大水时店铺上水受损和周边农田受损 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 张子清村 | 5 | 静乐庵产业公路修建 | 完成静乐庵公路修建500*5*0.2米 | 此公路硬化，让本组近300多人收益。极大地方便了村民的农产品运输和销售农夫产品，促进了农村经济发展，巩固了扶贫成果，同时也下一步发展红色乡村旅游打下良好的基础 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 20 | 礼洪山八担添产业路680米公路拓宽 | 征地、外运土方、路基衬坡、修建 | 600多村民的作业及农产品运输安全 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 梅山村 | 5 | 梅山村渠道维修清淤（青山里大坝段--梅山小学段） | 衬砌（30米）、清淤（1500米）、砍青（1000米） | 改善本村200人农产品运输，其中脱贫户12户50人，改善约800亩农田灌溉 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 5 | 食用菌加工设备购置 | 购置食用菌菌棒生产设备8台 | 增加村集体经济收入 |

3、2022年7月份下拨省级财政衔接推进乡村振兴资金64万元，用于各村林业公路建设1条，公路硬化2条，公路提质改造1条，建设笋竹两用林示范500亩，G536沿线长江村“六个一”建设，改善全镇人居环境基础，通过基础设施建设，产业发展，改善全镇村民生产生活条件；（详情见下表）

2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金

单位：万元

| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 建设任务 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 板溪村 | 3 | 天瑞山庙山湾冬紫云庵林业公路建设 | 宽6米长2000米 | 有利于八斗种组、仓库组群众发展竹木产业 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 大塘村 | 3 | 鸬鹚渡镇大塘村唐家洞组公路硬化 | 公路硬化180米，款3.5米、厚度20厘米 | 方便周边脱贫户和48户农户223人出行，增产增收 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 玉溪村 | 5 | 刘家湾组公路窄加宽硬化 | 硬化1.5米，长400米 | 方便1000多人出行 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 5 | 牛鸬线公路提质改造 | 需拓宽至8.5米（需征地、外运土方、路基坡、人工工资） | 方便5000多人出行 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 梅山村 | 10 | 桃江县鸬鹚渡镇梅山村笋竹两用林示范基地建设项目 | 计划开发笋竹两用林示范基地500亩，建林道10公里、作业道8公里、排山渠6公里、临时仓库一座 | 建立“村集体+农户+专业生产合作社”的工作制和利益联结机制，村集体通过入股专业合作社（桃江县憨哥竹笋专业合作社）分红获取收益，村集体投资资金98万元建设笋竹两用林示范及，预计增加集体经济收入18万元以上。 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 鸬鹚渡镇 | 38 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 保洁员工资发放，G536沿线长江村“六个一”建设 | 改善全镇人居环境基础设施，全体辖区群众受益。 |

4、2022年7月份下拨市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金50万元，用于公路硬化3条、林道建设1条，通过基础设施建设，产业发展，改善各村村民生产生活条件；（详情见下表）

表四、

单位：万元

| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 建设任务 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 3 | 农村垃圾治理项目 | 农村生活垃圾分类减量，购买垃圾桶1700个人 | 提升人居环境整治，建设好美丽屋场 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 3.5 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村大屋湾组林道建设 | 林道建设长1000米，宽5米 | 建设好美丽屋场，方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 3.5 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村八斗种组公路硬化建设 | 公路硬化长150米、宽3-3.5米、高20厘米 | 建设好美丽屋场，方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 20 | 龙塘湾村产业发展 | 食用菌菌棒制作厂房建设 | 今年计划制作菌棒4万棒，带动全村农户投入产业发展的积极性、拓宽就业门路、加快致富步伐 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 10 | 鸬鹚渡镇龙塘湾百果园道路建设 | 400米道路建设，98米防护栏安装 | 便利村民出行，使整村村容村貌焕然一新，并使本村基础设施水平有了本质提升，村民生产生活质量和生活环境改善 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾 | 5 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村李家山组水渠建设 | 水渠建设长400米、款80厘米、高40厘米 | 解决周边脱贫户和农户稻田灌溉问题 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾 | 5 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村丫树岭组林道建设 | 林道建设长2000米，宽5米 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |

5、2022年9月份下拨省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元，用于公路硬化2条，机耕道硬化1条，林业公路建设1条，农村垃圾治理项目1个，改善村（居）民生产生活条件及人居环境，带动本镇经济发展，巩固脱贫成果；（详情见下表）

表五、

单位：万元

| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目名称 | 建设任务 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大塘村 | 3 | 鸬鹚渡镇大塘村唐家洞组公路硬化 | 公路硬化90米，宽4米、厚20厘米 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 张子清村 | 5 | 鸬鹚渡镇张子清四组机耕道硬化 | 300*3m*20cm的机耕路硬化 | 此公路硬化，让近1400多人收益，其中脱贫户20户47人，极大地方便了村民农事作业和双季稻生产，增加农民收入 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 板溪村 | 5 | 板溪村天瑞山紫云庵至小尖仑林业公路建设 | 200米林业公路建设 | 有利于八斗种组、仓库组群众发展竹木产业 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 4 | 龙塘湾村自来水厂公路硬化 | 自来水厂至自来水水源进水口厂180米、宽3-3.5米，厚20厘米公路硬化 | 主推乡村振兴，提高人民生产生活水平 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鸬鹚渡镇 | 1 | 鸬鹚渡镇农村垃圾治理项目 | 农村生活垃圾分类减量设施、设备，保洁员工资 | 进行人居环境整治，改善生产生活条件，提高居民 |

- 绩效自评工作开展情况

我镇高度重视，认真组织开展自评工作。为做好乡村振兴资金绩效考评自评工作，我镇由镇长鲁攀同志牵头、纪委书记文彬同志及财政所长王强同志、扶贫办主任张青全面负责，财政所、扶贫办、经管站、纪委监察室工作人员全员参与、相互配合、通力协作，按照省、市、县有关文件要求，结合我镇年度工作计划，通过查账目，进村入户，实地查看工程等方式，对我镇乡村振兴工作及211万乡村振兴资金的使用情况进行了全方位自查，完成了我镇乡村振兴资金绩效自评工作。

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2022年乡村振兴资金2022年度绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为97.4，绩效评价等级为：优秀。

- 绩效目标自评完成情况分析

- 资金投入情况分析

2022年我镇中央、省级、县级乡村振兴资金总收入为211万元，到位率100%。其中（1）中央乡村振兴资金79万元；（2）省级乡村振兴资金82万元；（3）市级乡村振兴资金50万

2、项目资金执行情况分析

2022年乡村振兴资金基本通过电子集中支付系统，按分配文件精神按批次及时足额拨付至各村村账，执行率100%。

具体分配使用情况详见下表

单位：万元

| 资金名称 | 收款凭证 | 付款凭证 | 村名 | 资金规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0003号 | 430922202282020017993 | 梅山村 | 3 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0003号 | 430922202282020018003 | 玉溪村 | 3 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0003号 | 430922202282020017999 | 蒋家冲村 | 5 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0003号 | 430922202282020018005 | 花桥村 | 3 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0003号 | 430922202282020017996 | 板溪村 | 5 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0003号 | 430922202282020017995 | 龙塘湾村 | 6 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0003号 | 430922202282020017998 | 千工坝村 | 8 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0003号 | 430922202282020017994 | 沙河社区 | 3 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0003号 | 430922202282020017997 | 长江村 | 3 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0005号 | 430922000202252140000012547 | 龙塘湾村 | 5 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0005号 | 430922000202252140000012554 | 板溪村 | 5 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0005号 | 430922000202252140000012550 | 张子清村 | 5 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0005号 | 430922000202252140000012548 | 梅山村 | 5 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0005号 | 430922000202252140000012546 | 千工坝村 | 20 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000022989 | 龙塘湾村 | 50 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000040035、'430922000202252140000022987 | 张子清村 | 2.615 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000040034、430922000202252140000022982 | 鸬鹚渡社区 | 3 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000040037、'430922000202252140000022981、430922000202252140000023864 | 玉溪村 | 7.25 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000040041、430922000202252140000022984 | 沙河社区 | 5.77 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000040049、430922000202252140000022986 | 蒋家冲村 | 2.25 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000040030、430922000202252140000022990、430922000202252140000023863 | 板溪村 | 6.75 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000040044、'430922000202252140000022988、'430922000202252140000023865 | 千工坝村 | 9.5 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | '430922000202252140000040048、'430922000202252140000022985 | 长江村 | 5.1625 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000022991、430922000202252140000023862 | 梅山村 | 11.35 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000022993 | 花桥村 | 1.35 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | 430922000202252140000022992、430922000202252140000023861 | 大塘村 | 4.425 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0006号 | '430922000202252140000040047、'430922000202252140000022983 | 龙塘湾村 | 3 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0010号 | 430922000202252140000040045 | 梅山村 | 0.7675 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0010号 | 430922000202252140000040039 | 张子清村 | 5.2325 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0010号 | 430922000202252140000043703 | 大塘村 | 3 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0010号 | 430922000202252140000043700 | 板溪村 | 5 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴资金 | 农财股〔2022〕0010号 | 430922000202252140000043701 | 龙塘湾村 | 4 |

3、项目资金管理情况分析

- 产出指标完成情况分析

| 资金名称 | 村名 | 资金规模 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 施工时间 | 是否完工 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 板溪村 | 5 | 基础设施 | 村委门口麻竹山地段公路扩宽 | 宽2.5米、长162.5米，高平均2.1米，公路拓宽 | 2022年 | 已完工 | 方便全村村民（175人79户脱贫户）办事 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 6 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村沿河公路河堤修复 | 180米沿河公路河堤修复 | 2022年 | 已完工 | 解决周边脱贫户和农户稻田灌溉问题 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 蒋家冲村 | 5 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇蒋家冲蒋苍公路建设 | 损毁公路维修157米路基，宽8米 | 2022年 | 已完工 | 方便周边脱贫户168户486人出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 梅山村 | 3 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇梅山村农村垃圾治理项目 | 农村生活垃圾分类减量垃圾桶1000个购置，垃圾转运 | 2022年 | 已完工 | 进行人居环境整治，改善生产生活条件，提高居民幸福指数 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 玉溪村 | 3 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇玉溪村刘家湾、腊树坝公路窄加宽 | 150米长，3米高公路路基衬砌建设 | 2022年 | 已完工 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 沙河社区 | 3 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇沙河社区牌头湾片道路加宽 | 村组公路加宽，修建长2公里、宽3.5米；厚0.2米 | 2022年 | 已完工 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 6 | 基础设施 | 千工坝村六组危桥拆除重建 | 桥面款4.5米，长6米，宽3米，桥两端公路硬化12米 | 2022年 | 已完工 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 2 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇千工坝村新开叉路口公路新建 | 公路加宽5米，长30米，护坡30米 | 2022年 | 已完工 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 花桥村 | 3 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇花桥村小港组公路拓宽 | 建设长度200米，宽1.5米，厚0.2米 | 2022年 | 已完工 | 脱贫户12户39人出现方便，97户402人农户出行 |
| 2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 长江村 | 3 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇长江村6组灌溉水渠修建 | 长1km，宽40厘米、高40厘米水渠修建 | 2022年 | 已完工 | 解决周边脱贫户和农户稻田灌溉问题 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 板溪村 | 5 | 基础设施 | 板溪村大江口小集镇河道清淤、河堤加固 | 200米河州泥沙处理、河堤加固 | 2022年 | 已完工 | 防止大水时店铺上水受损和周边农田受损 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 张子清村 | 5 | 基础设施 | 静乐庵产业公路修建 | 完成静乐庵公路修建500*5*0.2米 | 2022年 | 已完工 | 此公路硬化，让本组近300多人收益。极大地方便了村民的农产品运输和销售农夫产品，促进了农村经济发展，巩固了扶贫成果，同时也下一步发展红色乡村旅游打下良好的基础 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 20 | 基础设施 | 礼洪山八担添产业路680米公路拓宽 | 征地、外运土方、路基衬坡、修建 | 2022年 | 已完工 | 600多村民的作业及农产品运输安全 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 梅山村 | 5 | 基础设施 | 梅山村渠道维修清淤（青山里大坝段--梅山小学段） | 衬砌（30米）、清淤（1500米）、砍青（1000米） | 2022年 | 已完工 | 改善本村200人农产品运输，其中脱贫户12户50人，改善约800亩农田灌溉 |
| 2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 5 | 产业帮扶 | 食用菌加工设备购置 | 购置食用菌菌棒生产设备8台 | 2022年 | 已完工 | 增加村集体经济收入 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 板溪村 | 3 | 基础设施 | 天瑞山庙山湾冬紫云庵林业公路建设 | 宽6米长2000米 | 2022年 | 已完工 | 有利于八斗种组、仓库组群众发展竹木产业 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 大塘村 | 3 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇大塘村唐家洞组公路硬化 | 公路硬化180米，款3.5米、厚度20厘米 | 2022年 | 已完工 | 方便周边脱贫户和48户农户223人出行，增产增收 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 玉溪村 | 5 | 基础设施 | 刘家湾组公路窄加宽硬化 | 硬化1.5米，长400米 | 2022年 | 已完工 | 方便1000多人出行 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 千工坝村 | 5 | 基础设施 | 牛鸬线公路提质改造 | 需拓宽至8.5米（需征地、外运土方、路基坡、人工工资） | 2022年 | 已完工 | 方便5000多人出行 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 梅山村 | 10 | 产业帮扶 | 桃江县鸬鹚渡镇梅山村笋竹两用林示范基地建设项目 | 计划开发笋竹两用林示范基地500亩，建林道10公里、作业道8公里、排山渠6公里、临时仓库一座 | 2022年 | 已完工 | 建立“村集体+农户+专业生产合作社”的工作制和利益联结机制，村集体通过入股专业合作社（桃江县憨哥竹笋专业合作社）分红获取收益，村集体投资资金98万元建设笋竹两用林示范及，预计增加集体经济收入18万元以上。 |
| 2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴资金 | 鸬鹚渡镇 | 38 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇人居环境整治项目 | 保洁员工资发放，G536沿线长江村“六个一”建设 | 2022年 | 已完工 | 改善全镇人居环境基础设施，全体辖区群众受益。 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 3 | 基础设施 | 农村垃圾治理项目 | 农村生活垃圾分类减量，购买垃圾桶1700个人 | 2022年 | 已完工 | 提升人居环境整治，建设好美丽屋场 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 3.5 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村大屋湾组林道建设 | 林道建设长1000米，宽5米 | 2022年 | 已完工 | 建设好美丽屋场，方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 3.5 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村八斗种组公路硬化建设 | 公路硬化长150米、宽3-3.5米、高20厘米 | 2022年 | 已完工 | 建设好美丽屋场，方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 20 | 产业帮扶 | 龙塘湾村产业发展 | 食用菌菌棒制作厂房建设 | 2022年 | 已完工 | 今年计划制作菌棒4万棒，带动全村农户投入产业发展的积极性、拓宽就业门路、加快致富步伐 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾村 | 10 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇龙塘湾百果园道路建设 | 400米道路建设，98米防护栏安装 | 2022年 | 已完工 | 便利村民出行，使整村村容村貌焕然一新，并使本村基础设施水平有了本质提升，村民生产生活质量和生活环境改善 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾 | 5 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村李家山组水渠建设 | 水渠建设长400米、款80厘米、高40厘米 | 2022年 | 已完工 | 解决周边脱贫户和农户稻田灌溉问题 |
| 2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金 | 龙塘湾 | 5 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村丫树岭组林道建设 | 林道建设长2000米，宽5米 | 2022年 | 已完工 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大塘村 | 3 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇大塘村唐家洞组公路硬化 | 公路硬化90米，宽4米、厚20厘米 | 2022年 | 已完工 | 方便周边脱贫户和农户出行，增产增收 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 张子清村 | 5 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇张子清四组机耕道硬化 | 300*3m*20cm的机耕路硬化 | 2022年 | 已完工 | 此公路硬化，让近1400多人收益，其中脱贫户20户47人，极大地方便了村民农事作业和双季稻生产，增加农民收入 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 板溪村 | 5 | 基础设施 | 板溪村天瑞山紫云庵至小尖仑林业公路建设 | 200米林业公路建设 | 2022年 | 已完工 | 有利于八斗种组、仓库组群众发展竹木产业 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 龙塘湾村 | 4 | 基础设施 | 龙塘湾村自来水厂公路硬化 | 自来水厂至自来水水源进水口厂180米、宽3-3.5米，厚20厘米公路硬化 | 2022年 | 已完工 | 主推乡村振兴，提高人民生产生活水平 |
| 2022年省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鸬鹚渡镇 | 1 | 基础设施 | 鸬鹚渡镇农村垃圾治理项目 | 农村生活垃圾分类减量设施、设备，保洁员工资 | 2022年 | 已完工 | 进行人居环境整治，改善生产生活条件，提高居民 |

- 效益指标完成情况分析

我镇2022年乡村振兴资金都是根据我镇各村实际情况进行科学使用，让专项资金的经济效益、社会效益、生态效益、持续影响等都发挥最大效益。

- 满意度指标完成情况分析

产业扶贫使相关贫困户真真切切的增加了年度收入，基础设施建设完善了各村的基础设施条件，为居民的生产生活条件提供了便利，经我们工作人员的实地走访，村民满意度100%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：我镇的专项资金金额量不大，分配到各村的专项资金无法完整完成各项基础设施项目的修建。

下一步改进措施：灵活整合各项能用于基础设施建设的专项资金和自筹资金，按计划完成对计划内各基础设施的修建工作。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇绩效自评结果在镇级及村级公示栏中进行公示，并将结果会同各扶贫政策及惠民政策由结对帮扶责任人在每月走访中向各贫困户及村民进行宣传告知。

今年，我镇严格按照上级相关部门的要求，进行精准扶贫，使各项精准脱贫政策措施落实生效，维护资金安全，提高乡村振兴资金使用效率，打赢打好脱贫攻坚战。