附件1

桃江县2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：桃江县公路建设养护中心        填报日期： 2023  年 11  月 1  日         金额单位：万元（保留两位小数）

| 年初预算 |  |  | 预算追加 |  |  | 收入来源 |  |  |  |  | 实际支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年末结转结余 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本支出 |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 基本支出 | 项 目 支 出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小 计 | 上年结 转结 余 | 上级财政 | 县级财政 | 其 他 | 小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 项目 名称 | 小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1948.77 | 1668.77 | 280 | 5710.26 | 68.03 | 5642.23 | 7659.03 | 0 | 5620.26 | 1948.77 | 0 | 1736.8 | 1530.95 | 169.09 | 36.76 | 0 | 0 | 0 | 危桥改造工程 | 1454 |  |  |  |  | 1454 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村公路安防工程 | 1279 |  |  |  |  | 1279 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村公路养护工程 | 1145 |  |  |  |  | 1145 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村公路建设工程 | 1565.75 |  |  |  |  | 1565.75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国省道养护工程 | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小修保养 | 88.48 |  |  |  |  | 88.48 |  |  |  |  |

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人 ：                                            单位负责人（签字）：

附件2

桃江县2022年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）： 桃江县公路建设养护中心                                            填报日期： 2023   年11 月 1 日

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （10分） | 设定 目标 （7分） | 绩效目标合理性 （3分） | 部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。 | 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及部门三定方案确定的职责； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否符合部门制定的中长期实施规划； | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 1 | 1 |  |
|  | 预算 配置 （3分） | 在职人员控制率 （1分） | 部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | “三公经费”变动率 （1分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计0.5分，小于0的计1分。 | 1 | 0 |  |
|  |  | 重点支出安排率 （1分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。60%及以上计1分，60%以下的不计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （30分） | 预算 执行 （10分） | 预算 完成率 （1分） | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 预算 调整率 （3分） | 部门本年度预算调整数（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付 进度率 （1分） | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 结 转 结余率 （1分） | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 公用经费控制率 （1分） | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 三公经费控制率 （1分） | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 1 | 0 |  |
|  |  | 政府采购执行率 （1分） | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 投资评审执行率 （1分） | 部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。 | 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （30分） | 预算 管理 （15分） | 制度管理 （5分） | 部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、相关制度是否合法、合规、完整； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、相关制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、制度执行机构是否健全； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 资金管理 （5分） | 部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。 | 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、资金使用是否符合预算批复的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、重大开支是否经过评估论证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效管理 （3分） | 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。 | 1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否按要求开展绩效管理工作。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 信息公开 （2分） | 基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。 | 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 | 1 | 1 |  |
| 过程 （30分） | 资产 管理 （5分） | 制度 健全性 （1分） | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  | 资产管理安全性 （3分） | 资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 固定资产利用率 （1分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 职责 履行 （30分） | 实际 完成率 （10分） | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 | 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （10分） | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量 达标率 （5分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （30分） | 职责 履行 （30分） | 重点工作办结率 （5分） | 部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | 5 |  |
| 效果 （30分） | 履职 效益 （30分） | 经济效益 （10分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调整 。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 （10分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 （5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度 （5分） | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 | 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含） 3分，80%以下不计分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填报人：                                                                       单位负责人（签字）：

附件3

2022年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

桃江县公路建设养护中心是桃江县交通运输局所属正科级公益一类事业单位。主要负责全县公路养护管理工作，组织实施市公路建设养护中心委托本单位实施的、纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作；负责全县管养范围内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。下设办公室、人事教育股、农村公路养路股、工程股、质检股、国省干线养路股、计划统计股、安全应急股、财务股共9个股室。实际在职人员127人；核定事业编制101人，参公编制25人；人事代理人员1人。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2022年基本支出总计为1736.8万元，其中工资福利支出为1530.95万元，商品和服务支出169.09万元，，对个人和家庭的补助36.76万元。

（二）项目支出

1、2022年项目支出总计为5922.23万元，其中省级及以上补助资金5642.23万元，县级资金280万元。主要用于危桥改造、安防工程、农村公路养护工程、农村公路建设、国省干线养护工程、小修保养。

2、项目资金管理情况分析

为保证预算资金的合规使用，本中心根据《专项资金管理制度》执行，对资金管理、报帐，实行会审联签制度，保证资金专款专用，及时支付。

三、项目组织实施情况分析

项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

桃江县农村公路养护工程由乡镇担任业主，进行“四议两公开”程序，我中心对项目实行全过程监督、在项目验收后进行奖补，项目实施在可控范围内。

桃江县农村公路安防工程立项由桃江县发展改革委员会立项审批，勘察设计招标后由具有资质的益阳交通规划勘察设计院有限公司进行一阶段施工图设计，施工图审批由交通主管部门桃江县交通运输局审查，概预算由设计单位编制，招投标由第三方招标代理机构组织，经益阳市公共资源交易中心评审后确定中标人，工程项目验收由交通主管部门组织，会同建设单位、监理单位、施工单位、质监单位进行验收，工程量现场签字确认，设计变更按程序进行办理，项目实施在可控范围内。

四、部门整体支出绩效情况分析

2022年，在县委、县政府的正确领导下，根据我中心年初工作规划和重点性工作，我中心全体干职工积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据桃江县 2022年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为98分。

(一)、经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。编制内在职人员控制率在标准范围之内；“三公”经费支出总额为14.13万元，其中公务用车运行维护费13.3万元，公务用车购置费0万元，公务招待费0.83万元。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除工程项目专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期对固定资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

2022 年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。我中心在项目资金的管理和使用上在遵守各项财经纪律的前提下，根据中心领导的统筹安排执行。

（三）社会公众满意度评价

2022年，全中心干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。在 2022年民主测评中，满意度为 100%。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

（1）绩效自评工作小组成立情况

按照省、市、县要求，我中心成立了专项资金管理领导小组，由胡军主任任组长，分管财务的江科任副组长，农村公路养路股、财务股、质监股、办公室等相关股室和成员为领导小组成员有关人员任组员，各业务部门各负其责，召开工作会议，制定工作方案，设计相关表格，确定实施时间。

- 自评工作组织实施情况

- 自评工作按照年度绩效目标进行评价，采取绩效自评与现场评价相结合的方式进行，主要包括工作计划执行情况、政策法规执行情况、工作成效及绩效结果等方面，小组成员积极配合，按时提交各自部门的数据和信息，组织开展了内部自评和外部评估工作，提出了工作的问题和不足，并提出了整改措施和改进意见。

- 自评结果应用反馈情况

通过绩效评价，我中心对上年度专项资金使用情况有了全面了解，对发现的问题进行整改。

六、存在的主要问题

1、超预算支出。2022年实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化，因工作的不可预见性中间增加了工作任务而造成经费紧张。

2、专项资金使用上存在挤占现象，影响了其他事业的发展。因为经费紧张，存在一些挤占专项资金的现象。

3、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，尽量将所有支出项目都列入预算内。

2、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

3、及时清理历年呆账，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能；

4、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

附件4

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）： 桃江县公路建设养护中心   填报日期：2023 年 11  月 1 日            金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：64座危桥改造工程 |  |  |  |  |  | 项目总投资额：1454 万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2022年 6 月 1 日—— 2022 年12 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2022年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2022年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 农村公路危桥 | 国省道危桥 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1454 | 0 | 1454 |  |  |  | 1454 |  |  |  |  | 1454 |  | 57座 | 7座 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）： 桃江公路建设养护中心                            项目名称：桃江县危桥改造工程

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。（因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 10 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含） 3分，80%以下不计分。 | 5 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：                                   项目负责人（签字）：                        填报日期：       年   月   日

附件6

2022年危桥改造工程绩效自评报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

桃江县公路建设养护中心是桃江县交通运输局所属正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制18名、差额拨款事业编制46名，二级机构人员67名，其中：设主任1名，副主任2名，内设办公室九个，分别为办公室、人事教育股、财务股、计划股、工程股、质监股、安全应急股、国省干线养路股、农村公路养路股。股室负责人根据工作需要，按桃发〔2013〕13号文件规定配备。负责全县公路养护管理工作，组织实施市公路建设养护中心委托县实施的、纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作；负责全县年报数据内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。下设路面养护专业队、马迹塘公路站、百亩冲公路站、修山公路站、小坡头公路站，为桃江县公路建设养护中心所属正股级事业单位，共核定差额拨款事业编制83名，各设站长（队长）1名。主要职责是：负责管养国道、省道的日常养护工作。

- 预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 本项目资金为中央专项转移支付资金，项目类型为车购税资金，指标文号为湘财预【2022】107号农村公路危桥改造补助资金1454万元。资金主要用于全县危桥改造项目工作，加快重点民生实事项目建设，充分发挥项目对全县经济、交通建设和乡村振兴的支撑带动作用。主要内容为57座农村公路危桥改造,7座国省道危桥改造。

- 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

- 项目总体目标为：通过危桥改造项目建设养护工作，充分发挥项目建成对经济、产业、人民出行便捷的实用性作用，改善人民生产生活，实现我县交通规划发展、经济长远发展。

- 年度目标：湘财预【2022】107号农村公路危桥改造补助资金1454万元。完成农村公路57座危桥改造、7座国省道危桥改造，完成预期资金绩效目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

资金来源全部为中央专项转移支付补助资金，全部安排落实，总投入1454万元。

- 预算资金实际使用情况。

危桥改造到位资金1454万元，已支付1454万元。

- 预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 桃江县公路建设养护中心财务管理制度健全，已制订桃路发【2023】7号关于印发《桃江县公路建设养护中心2023年内部管理制度》，对资金管理、报帐，实行会审联签制度。农村公路项目管理按照桃政办发【2022】4号桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县农村公路建设管理“以奖代补”试行办法》《桃江县农村公路养护管理实施办法》的通知执行。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

全年预算资金已全部到位，项目按时全部完工。

财务管理制度健全。按照省、市、县要求，我中心成立了专项资金管理领导小组，由单位主任任组长，分管财务的副主任任副组长，有关人员任组员，报帐发票由经手人签字，股室长复核签字后，由会审联签小组于每月21日进行会签，由财务室审核后进行支付。

- 农村公路项目管理按照桃政办发桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县农村公路建设管理“以奖代补”试行办法》《桃江县农村公路养护管理实施办法》的通知执行。

- 桃江县公路建设养护中心对针对每个项目管理建立了质量、安全管理制度，落实了财务制度，建立了财务管理台帐，按计量台帐支付工程款。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目立项、勘察设计、施工图审查、概预算编制、招投标、调整、竣工验收等情况。

桃江县农村公路建设养护工程资金来源由财政下达。立项由桃江县发展改革委员会立项审批，勘察设计招标后由具有资质的益阳交通规划勘察设计院有限公司进行一阶段施工图设计，施工图审批由交通主管部门桃江县交通运输局审查，概预算由设计单位编制，招投标由第三方招标代理机构组织，经益阳市公共资源交易中心评审后确定中标人，工程项目验收由交通主管部门组织，会同建设单位、监理单位、施工单位、质监单位进行验收，工程量现场签字确认，设计变更按程序进行办理，项目实施在可控范围内。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

我中心严格控制预算支出，不断加强成本控制，建立严格的工程款支付审批制度，预算支出层层落实到位，得到了合理的控制。

- 预算支出过程情况。

- 预算支出由财务股负责，项目实施由建设单位组织监理单位、施工单位现场验收签字确认，验收合格后按合同文件进行工程款支付。预算支出做到专款专用，不存在不合理、不合规现象。

- 预算支出产出情况。

- 预算支出1454万元全部用于57座农村公路危桥改造建设。

- 预算支出效益情况。

- 通过项目建设，极大地加快我县交通的发展，提升了经济实力，为人民生产生活提供了便捷，生命财产安全得到了保障。达到了预期社会效益，人民群众满意度较高。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析

- 经验做法：我中心召开了专题会议通过桃路发【2023】7号关于印发《桃江县公路建设养护中心2023年内部管理制度》，建立了专项资金管理办法，严格执行专款专用、独立核算的管理原则。

- 存在的问题：由于资金主要用于重点、省计划项目的实施，一些规模较小的农村公路养护，如水毁、破碎换板、坍方、安防缺失等问题未得到解决，存在一定的安全隐患。

- 改进措施与建议

- 预算资金制定预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，充分发挥资金使用效益。建议预算资金做到专款专用，按时支付，在农村公路养护中增加预算。

七、其他需要说明的问题

无。

附件4

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）： 桃江县公路建设养护中心   填报日期：2023 年 11  月 1 日            金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：农村公路安防工程 |  |  |  |  |  | 项目总投资额：1279万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2022年 6 月 1 日—— 2022 年12 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2022年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2022年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 2020年桃江县县乡村道公路安全生命防护工程 | 2021年桃江县西北部区农村公路安全生命防护工程 | 桃江县2022年农村公路安全生命防护工程 | 2021年桃江县中部区农村公路安全生命防护工程 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1279 | 0 | 1279 |  |  |  | 1279 |  |  |  |  | 1279 |  | 388.104km | 47.19km | 72.46km | 61.65km |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江公路建设养护中心                             项目名称：桃江县农村公路安防工程

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 0 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。（因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 10 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含） 3分，80%以下不计分。 | 5 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：                                   项目负责人（签字）：                        填报日期：       年   月   日

2022年度安防工程绩效自评报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

桃江县公路建设养护中心是桃江县交通运输局所属正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制18名、差额拨款事业编制46名，二级机构人员67名，其中：设主任1名，副主任2名，内设办公室九个，分别为办公室、人事教育股、财务股、计划股、工程股、质监股、安全应急股、国省干线养路股、农村公路养路股。股室负责人根据工作需要，按桃发〔2013〕13号文件规定配备。负责全县公路养护管理工作，组织实施市公路建设养护中心委托县实施的、纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作；负责全县年报数据内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。下设路面养护专业队、马迹塘公路站、百亩冲公路站、修山公路站、小坡头公路站，为桃江县公路建设养护中心所属正股级事业单位，共核定差额拨款事业编制83名，各设站长（队长）1名。主要职责是：负责管养国道、省道的日常养护工作。

- （二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 本项目资金为中央专项转移支付资金，指标文号为湘财预【2022】107号农村公路安防补助资金530万元；湘财建指【2022】5号170万元；湘财预【2022】106号88万，湘财预【2021】291号387万，湘财预【2022】2号104万。资金主要用于全县农村公路安防项目工作，加快重点民生实事项目建设，充分发挥项目对全县经济、交通建设和乡村振兴的支撑带动作用。主要内容为农村公路生命安全防护工程安装波形护栏、标志标牌、路面标线、安防设施等。

- （三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

- 项目总体目标为：通过农村公路安防工作，充分发挥项目建成对经济、产业、人民出行便捷的实用性作用，改善人民生产生活，实现我县交通规划发展、经济长远发展。

- 年度目标：湘财预【2022】107号农村公路安防补助资金530万元；湘财建指【2022】5号170万元；湘财预【2022】106号88万；湘财预【2021】291号387万；湘财预【2022】2号104万。投资项目4个，完工4个，完成预期资金绩效目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

资金来源全部为中央专项转移支付补助资金，全部安排落实，总投入1279万元。

- （二）预算资金实际使用情况。

农村公路安防建设资金到位1279万元，已支付1279万元。

- （三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 桃江县公路建设养护中心财务管理制度健全，已制订桃路发【2023】7号关于印发《桃江县公路建设养护中心2023年内部管理制度》，对资金管理、报帐，实行会审联签制度。农村公路项目管理按照桃政办发【2022】4号桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县农村公路建设管理“以奖代补”试行办法》《桃江县农村公路养护管理实施办法》的通知执行。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

全年预算资金已全部到位，项目按时全部完工。

财务管理制度健全。按照省、市、县要求，我中心成立了专项资金管理领导小组，由单位主任任组长，分管财务的副主任任副组长，有关人员任组员，报帐发票由经手人签字，股室长复核签字后，由会审联签小组于每月21日进行会签，由财务室审核后进行支付。

- 农村公路项目管理按照桃政办发桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县农村公路建设管理“以奖代补”试行办法》《桃江县农村公路养护管理实施办法》的通知执行。

- 桃江县公路建设养护中心对针对每个项目管理建立了质量、安全管理制度，落实了财务制度，建立了财务管理台帐，按计量台帐支付工程款。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目立项、勘察设计、施工图审查、概预算编制、招投标、调整、竣工验收等情况。

桃江县农村公路建设养护工程资金来源由财政下达。立项由桃江县发展改革委员会立项审批，勘察设计招标后由具有资质的益阳交通规划勘察设计院有限公司进行一阶段施工图设计，施工图审批由交通主管部门桃江县交通运输局审查，概预算由设计单位编制，招投标由第三方招标代理机构组织，经益阳市公共资源交易中心评审后确定中标人，工程项目验收由交通主管部门组织，会同建设单位、监理单位、施工单位、质监单位进行验收，工程量现场签字确认，设计变更按程序进行办理，项目实施在可控范围内。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

我中心严格控制预算支出，不断加强成本控制，建立严格的工程款支付审批制度，预算支出层层落实到位，得到了合理的控制。

- （二）预算支出过程情况。

- 预算支出由财务股负责，项目实施由建设单位组织监理单位、施工单位现场验收签字确认，验收合格后按合同文件进行工程款支付。预算支出做到专款专用，不存在不合理、不合规现象。

- （三）预算支出产出情况。

- 预算支出1279万元全部用于农村公路生命安全防护工程安装波形护栏、标志标牌、路面标线、安防设施等建设。

- （四）预算支出效益情况。

- 通过项目建设，极大地加快我县交通的发展，提升了经济实力，为人民生产生活提供了便捷，生命财产安全得到了保障。达到了预期社会效益，人民群众满意度较高。

- 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

- 经验做法：我中心召开了专题会议通过桃路发【2023】7号关于印发《桃江县公路建设养护中心2023年内部管理制度》，建立了专项资金管理办法，严格执行专款专用、独立核算的管理原则。

- 存在的问题：由于资金主要用于重点、省计划项目的实施，一些规模较小的农村公路养护，如水毁、破碎换板、坍方、安防缺失等问题未得到解决，存在一定的安全隐患。

- 六、改进措施与建议

- 预算资金制定预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，充分发挥资金使用效益。建议预算资金做到专款专用，按时支付，在农村公路养护中增加预算。

- 其他需要说明的问题

- （无）

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）： 桃江县公路建设养护中心   填报日期：2023 年 11  月 1 日            金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：农村公路养护工程 |  |  |  |  |  | 项目总投资额：1145 万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2022年 1 月 1 日—— 2022 年12 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2022年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2022年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1145 | 0 | 995 | 150 |  |  | 1145 |  |  |  |  | 1145 |  | 267km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）： 桃江县公路建设养护中心                            项目名称：桃江县农村公路养护工程

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 0 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。（因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 10 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含） 3分，80%以下不计分。 | 5 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：                                   项目负责人（签字）：                        填报日期：       年   月   日

2022年度农村公路养护项目绩效自评报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

桃江县公路建设养护中心是桃江县交通运输局所属正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制18名、差额拨款事业编制46名，二级机构人员67名，其中：设主任1名，副主任2名，内设办公室九个，分别为办公室、人事教育股、财务股、计划股、工程股、质监股、安全应急股、国省干线养路股、农村公路养路股。股室负责人根据工作需要，按桃发〔2013〕13号文件规定配备。负责全县公路养护管理工作，组织实施市公路建设养护中心委托县实施的、纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作；负责全县年报数据内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。下设路面养护专业队、马迹塘公路站、百亩冲公路站、修山公路站、小坡头公路站，为桃江县公路建设养护中心所属正股级事业单位，共核定差额拨款事业编制83名，各设站长（队长）1名。主要职责是：负责管养国道、省道的日常养护工作。

- （二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 本项目资金为中央专项转移支付资金，项目类型为政府还贷二级公路取消收费后补助资金，指标文号为湘财预【2022】2号农村公路养护资金173万元、2022年第三批农村公路养护资金、农村公路养护工程217万元、湘财建指【2022】26号110万，湘财建指【2022】96号273万，湘财预【2022】291号222万；县级资金150万。资金主要用于全县全县农村公路中修白加黑项目、农村公路安防建设项目农村公路日常养护，其中包含2019桃江县2019年脱贫村乡村公路路面工程（东部区）项目、2022年洋泉湾－分水坳（桃江县宇洋农业综合开发有限公司水产养殖特色产业园）连接路项目、2019年桃江县自然村通水泥（沥青）路项目。主要内容为建制村新建水泥砼路面、扶贫公路建设、路面提质改造工程等。涉及三个养护工程，主要为水泥路面硬化和白加黑项目，加快农村交通基础设施建设充分发挥项目对全县经济、交通建设和乡村振兴的支撑带动作用。

- （三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

- 项目总体目标为：通过农村公路项目建设养护工作，充分发挥项目建成对经济、产业、人民出行便捷的实用性作用，改善人民生产生活，实现我县交通规划发展、经济长远发展。

- 年度目标：湘财预【2022】2号农村公路养护资金173万元、2022年第三批农村公路养护资金、农村公路养护工程217万元、湘财建指【2022】26号110万，湘财建指【2022】96号273万，湘财预【2022】291号222万；县级资金150万。全部用于我县农村公路养护项目，完成预期资金绩效目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

资金来源全部为中央专项转移支付补助资金，已下达资金995万元，县级资金150万，总投入1145万元。

- （二）预算资金实际使用情况。

- 农村公路养护工程资金到位1145万元，已支付1145万元。

- （三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 桃江县公路建设养护中心财务管理制度健全，已制订桃路发【2023】7号关于印发《桃江县公路建设养护中心2023年内部管理制度》，对资金管理、报帐，实行会审联签制度。农村公路项目管理按照桃政办发【2022】4号桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县农村公路建设管理“以奖代补”试行办法》《桃江县农村公路养护管理实施办法》的通知执行。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

全年预算资金已全部到位，项目按时全部完工。

财务管理制度健全。按照省、市、县要求，我中心成立了专项资金管理领导小组，由单位主任任组长，分管财务的副主任任副组长，有关人员任组员，报帐发票由经手人签字，股室长复核签字后，由会审联签小组于每月21日进行会签，由财务室审核后进行支付。

- 农村公路项目管理按照桃政办发桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县农村公路建设管理“以奖代补”试行办法》《桃江县农村公路养护管理实施办法》的通知执行。

- 桃江县公路建设养护中心对针对每个项目管理建立了质量、安全管理制度，落实了财务制度，建立了财务管理台帐，按计量台帐支付工程款。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目立项、勘察设计、施工图审查、概预算编制、招投标、调整、竣工验收等情况。

桃江县农村公路建设养护工程资金来源由财政下达。立项由桃江县发展改革委员会立项审批，勘察设计招标后由具有资质的益阳交通规划勘察设计院有限公司进行一阶段施工图设计，施工图审批由交通主管部门桃江县交通运输局审查，概预算由设计单位编制，招投标由第三方招标代理机构组织，经益阳市公共资源交易中心评审后确定中标人，工程项目验收由交通主管部门组织，会同建设单位、监理单位、施工单位、质监单位进行验收，工程量现场签字确认，设计变更按程序进行办理，项目实施在可控范围内。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

我中心严格控制预算支出，不断加强成本控制，建立严格的工程款支付审批制度，预算支出层层落实到位，得到了合理的控制。

- （二）预算支出过程情况。

- 预算支出由财务股负责，项目实施由建设单位组织监理单位、施工单位现场验收签字确认，验收合格后按合同文件进行工程款支付。预算支出做到专款专用，不存在不合理、不合规现象。

- （三）预算支出产出情况。

- 预算支出1145万元全部用于公路养护，包括农村公路养护工程（中修白加黑）等工程项目建设。

- （四）预算支出效益情况。

- 通过项目建设，极大地加快我县交通的发展，提升了经济实力，为人民生产生活提供了便捷，生命财产安全得到了保障。达到了预期社会效益，人民群众满意度较高。

- 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

- 经验做法：我中心召开了专题会议通过桃路发【2023】7号关于印发《桃江县公路建设养护中心2023年内部管理制度》，建立了专项资金管理办法，严格执行专款专用、独立核算的管理原则。

- 存在的问题：项目完工后，部分甚至整条路护栏被村镇搞建设时，护栏被拆，建设完工后，也不及时补救，存在一定的安全隐患。

- 六、改进措施与建议

- 预算资金制定预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，充分发挥资金使用效益。建议预算资金做到专款专用，按时支付，在农村公路养护中增加预算。

七、其他需要说明的问题（无）

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）： 桃江县公路建设养护中心   填报日期：2023 年 11  月 1 日            金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：农村公路建设工程 |  |  |  |  |  | 项目总投资额：1565.75万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2022年 1 月 1 日—— 2022 年12 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2022年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2022年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1565.75 | 0 | 1565.75 | 0 |  |  | 1565.75 |  |  |  |  | 1565.75 |  | 267km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县公路建设养护中心                           项目名称：桃江县农村公路建设项目

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 0 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。（因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 10 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含） 3分，80%以下不计分。 | 5 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：                                   项目负责人（签字）：                        填报日期：       年   月   日

2022年度农村公路建设项目绩效自评报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

桃江县公路建设养护中心是桃江县交通运输局所属正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制18名、差额拨款事业编制46名，二级机构人员67名，其中：设主任1名，副主任2名，内设办公室九个，分别为办公室、人事教育股、财务股、计划股、工程股、质监股、安全应急股、国省干线养路股、农村公路养路股。股室负责人根据工作需要，按桃发〔2013〕13号文件规定配备。负责全县公路养护管理工作，组织实施市公路建设养护中心委托县实施的、纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作；负责全县年报数据内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。下设路面养护专业队、马迹塘公路站、百亩冲公路站、修山公路站、小坡头公路站，为桃江县公路建设养护中心所属正股级事业单位，共核定差额拨款事业编制83名，各设站长（队长）1名。主要职责是：负责管养国道、省道的日常养护工作。

- 预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 本项目资金为中央专项转移支付资金，项目类型为政府还贷二级公路取消收费后补助资金，指标文号为湘财建指【2022】6号农村公路建设资金1446.75万元，湘财预【2022】107号119万元。资金主要用于全县农村公路中修白加黑项目。其中包含2019桃江县2019年脱贫村乡村公路路面工程（东部区）项目、2022年洋泉湾－分水坳（桃江县宇洋农业综合开发有限公司水产养殖特色产业园）连接路项目、2019年桃江县自然村通水泥（沥青）路项目。主要内容为建制村新建水泥砼路面、扶贫公路建设、路面提质改造工程等。加快农村交通基础设施建设充分发挥项目对全县经济、交通建设和乡村振兴的支撑带动作用。

- 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

- 项目总体目标为：通过农村公路项目建设养护工作，充分发挥项目建成对经济、产业、人民出行便捷的实用性作用，改善人民生产生活，实现我县交通规划发展、经济长远发展。

- 年度目标：湘财建指【2022】6号农村公路建设资金1446.75万元，湘财预【2022】107号119万元。全部用于我县农村公路建设项目，完成预期资金绩效目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

资金来源全部为中央专项转移支付补助资金，已下达资金1565.7万元，总投入1565.7万元。

- （二）预算资金实际使用情况。

资金到位1565.7万元，实际支付1565.7万元。

- （三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 桃江县公路建设养护中心财务管理制度健全，已制订桃路发【2023】7号关于印发《桃江县公路建设养护中心2023年内部管理制度》，对资金管理、报帐，实行会审联签制度。农村公路项目管理按照桃政办发【2022】4号桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县农村公路建设管理“以奖代补”试行办法》《桃江县农村公路养护管理实施办法》的通知执行。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

全年预算资金已全部到位，项目按时全部完工。

财务管理制度健全。按照省、市、县要求，我中心成立了专项资金管理领导小组，由单位主任任组长，分管财务的副主任任副组长，有关人员任组员，报帐发票由经手人签字，股室长复核签字后，由会审联签小组于每月21日进行会签，由财务室审核后进行支付。

- 农村公路项目管理按照桃政办发桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县农村公路建设管理“以奖代补”试行办法》《桃江县农村公路养护管理实施办法》的通知执行。

- 桃江县公路建设养护中心对针对每个项目管理建立了质量、安全管理制度，落实了财务制度，建立了财务管理台帐，按计量台帐支付工程款。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目立项、勘察设计、施工图审查、概预算编制、招投标、调整、竣工验收等情况。

桃江县农村公路建设养护工程资金来源由财政下达。立项由桃江县发展改革委员会立项审批，勘察设计招标后由具有资质的益阳交通规划勘察设计院有限公司进行一阶段施工图设计，施工图审批由交通主管部门桃江县交通运输局审查，概预算由设计单位编制，招投标由第三方招标代理机构组织，经益阳市公共资源交易中心评审后确定中标人，工程项目验收由交通主管部门组织，会同建设单位、监理单位、施工单位、质监单位进行验收，工程量现场签字确认，设计变更按程序进行办理，项目实施在可控范围内。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

我中心严格控制预算支出，不断加强成本控制，建立严格的工程款支付审批制度，预算支出层层落实到位，得到了合理的控制。

- （二）预算支出过程情况。

- 预算支出由财务股负责，项目实施由建设单位组织监理单位、施工单位现场验收签字确认，验收合格后按合同文件进行工程款支付。预算支出做到专款专用，不存在不合理、不合规现象。

- （三）预算支出产出情况。

- 预算支出1565.75万元全部用于农村公路建设项目，包含桃江县2019年脱贫村乡村公路路面工程（东部区）项目、2022年洋泉湾－分水坳（桃江县宇洋农业综合开发有限公司水产养殖特色产业园）连接路项目、2019年桃江县自然村通水泥（沥青）路项目。

- （四）预算支出效益情况。

- 通过项目建设，极大地加快我县交通的发展，提升了经济实力，为人民生产生活提供了便捷，生命财产安全得到了保障。达到了预期社会效益，人民群众满意度较高。

- 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

- 经验做法：我中心召开了专题会议通过桃路发【2023】7号关于印发《桃江县公路建设养护中心2023年内部管理制度》，建立了专项资金管理办法，严格执行专款专用、独立核算的管理原则。

- 存在的问题：项目完工后，部分甚至整条路护栏被村镇搞建设时，护栏被拆，建设完工后，也不及时补救，存在一定的安全隐患。

- 六、改进措施与建议

- 预算资金制定预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，充分发挥资金使用效益。建议预算资金做到专款专用，按时支付，在农村公路养护中增加预算。

七、其他需要说明的问题

无

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）： 桃江县公路建设养护中心   填报日期：2023 年 11  月 1 日            金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：国省干线养护工程 |  |  |  |  |  | 项目总投资额：390万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2022年 1月 1 日—— 2022 年12 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2022年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2022年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 390 | 0 | 300 | 90 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  | 227.81km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县公路建设养护中心                             项目名称：普通国省干线养护工程

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 0 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。（因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 10 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含） 3分，80%以下不计分。 | 5 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：                                   项目负责人（签字）：                        填报日期：       年   月   日

2022年国省干线养护工程绩效自评报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

桃江县公路建设养护中心是桃江县交通运输局所属正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制18名、差额拨款事业编制46名，二级机构人员67名，其中：设主任1名，副主任2名，内设办公室九个，分别为办公室、人事教育股、财务股、计划股、工程股、质监股、安全应急股、国省干线养路股、农村公路养路股。股室负责人根据工作需要，按桃发〔2013〕13号文件规定配备。负责全县公路养护管理工作，组织实施市公路建设养护中心委托县实施的、纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作；负责全县年报数据内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。下设路面养护专业队、马迹塘公路站、百亩冲公路站、修山公路站、小坡头公路站，为桃江县公路建设养护中心所属正股级事业单位，共核定差额拨款事业编制83名，各设站长（队长）1名。主要职责是：负责管养国道、省道的日常养护工作。

- （二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 本项目资金为交通运输事业发展专项资金，湘财建指【2022】26号2022年普通国省道养护切块专项资金283万元，益财建指【2022】26号文17万元，县级资金90万元。资金主要用于普通国省道、普通国省道路容路貌整理、路面清扫、路肩水沟清理、坑槽修补、桥梁隧道养护、安防设施修复、预防性养护、部分绿化等等。涉及全县国省道日常养护和管理，做到养护资金用于农村公路日常维护，确保人民群众出行安全。

- （三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

- 项目总体目标为：通过国省干线养护项目建设养护工作，充分发挥项目建成对经济、产业、人民出行便捷的实用性作用，改善人民生产生活，实现我县交通规划发展、经济长远发展。

- 年度目标：湘财建指【2022】26号2022年普通国省道养护切块专项资金283万元，益财建指【2022】26号文17万元，县级资金90万元。全部用于我县国省干线养护项目。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

资金来源为中央专项转移支付补助资金300万，县级资金90万，全部安排落实，总投入390万元。

- （二）预算资金实际使用情况。

资金到位390万元，支付完成390万元

- （三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 桃江县公路建设养护中心财务管理制度健全，已制订桃路发【2023】7号关于印发《桃江县公路建设养护中心2023年内部管理制度》，对资金管理、报帐，实行会审联签制度。农村公路项目管理按照桃政办发【2022】4号桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县农村公路建设管理“以奖代补”试行办法》《桃江县农村公路养护管理实施办法》的通知执行。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

全年预算资金已全部到位，项目按时全部完工。

财务管理制度健全。按照省、市、县要求，我中心成立了专项资金管理领导小组，由单位主任任组长，分管财务的副主任任副组长，有关人员任组员，报帐发票由经手人签字，股室长复核签字后，由会审联签小组于每月21日进行会签，由财务室审核后进行支付。

三、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

我中心严格控制预算支出，不断加强成本控制，建立严格的工程款支付审批制度，预算支出层层落实到位，得到了合理的控制。

- （二）预算支出过程情况。

- 预算支出由财务股负责，项目实施由建设单位组织监理单位、施工单位现场验收签字确认，验收合格后按合同文件进行工程款支付。预算支出做到专款专用，不存在不合理、不合规现象。

- （三）预算支出产出情况。

- 预算支出390万元全部用于普通国省道养护。

- （四）预算支出效益情况。

- 通过项目建设，极大地加快我县交通的发展，提升了经济实力，为人民生产生活提供了便捷，生命财产安全得到了保障。达到了预期社会效益，人民群众满意度较高。

- 四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

经验做法：我县农村公路养护线长面广，资金有限，为确保有效投入，配合乡镇发动群众投工投劳进行路基拓宽和人居环境整治。通过养护工程项目为我县创建省级“四好农村路”奠定了基础。 在项目实施全过程应充分发挥主观能动性，扎实做好项目前期的调查工作，狠抓施工安全与质量的同时做好项目的协调工作，稳步推进项目进度，严格认真把握项目验收关，做到项目情况时时了然于胸。

- 存在的问题：省补养护资金有限，切块资金、统筹资金必须按计划实施，。

- 五、改进措施与建议

- 预算资金制定预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，充分发挥资金使用效益。建议预算资金做到专款专用，按时支付，在农村公路养护中增加预算。

六、其他需要说明的问题

无

桃江县2022年小修保养护与日常养护

支出绩效报告

一、养护概况：

（一）建养单位基本情况。

根据桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县公路建设养护管理实施办法》的通知（桃政办发【2016】60号文），我县国省干线公路的养护责任主体为桃江县公路建设养护中心；县、乡、村道养护责任主体为各乡镇人民政府。

（二）养护基本情况介绍。

1、根据养护年报数据库系统，我县2023年国省道公路总里程331.629公里。其中国道122.33公里、省道209.299公里。

2、根据养护年报数据库系统，我县2022年接养农村公里总里程2129.631公里。其中县道266.954公里、乡道1035.445公里、村道827.232公里。

（三）项目绩效目标设立情况。

项目绩效总目标为2022年度完成我县国省干线公路和农村公路小修保养和日常养护工作任务，确保道路安全畅通。

二、项目资金使用及管理情况分析。

（一）项目资金安排、到位、落实及总投入情况及分析。

1、2022年度国省道小修保养和日常养护投入88.48万元。

2、县级资金40万元，上级资金48.48万元。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况及分析。

资金主要用于路面坑槽修补、路面清扫、水沟清理、清除高草、小型小毁塌方清理等小修保养护与日常养护。

（三）项目资金管理情况分析。

1、国省道养护资金按实际完成小修保养和日常养护工程量按实计量。

2、农村公路养护按《桃江县农村公路养护考核管理办法》，结合桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县公路建设养护管理实施办法》的通知（桃政办发【2016】60号文），由建养中心根据考核结果及各乡镇管养县、乡、村道里程数，将日常养护资金按年度拨付给各乡镇。

三、项目组织实施情况分析。

1、国省道小修保养和日常养护由桃江县公路建设养护中心为主体组织实施。

2、农村公路小修保养和日常养护由各自辖区乡镇为主体组织实施。

四、项目绩效情况分析。

（一）项目的经济性分析。国省道和农村公路小修保养和日常养护项目严格按照每年度制定预算实施，对个别情况（如迎国检、不可预见的地质灾害等）超出年度预算的情况，上报上级主管部门核实后实施。养护成本基本在可控范围内。

（二）项目的效率性分析。养护项目按照日常巡查结果、结合养护考核目标，基本上按时完成了每季度养护工作任务。

（三）项目的有效性分析。养护项目实施后，对沿线车辆的安全通行提供了有力的保障。

五、绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价目的。

对项目的绩效目标、资金控制、项目管理实施情况、预期的主要的经济、政治和社会效益等进行有效评价和分析。

（二）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的目的，在进行绩效评价之前，对2022年国省道和农村公路小修保养和日常养护进行了充分的前期准备工作，收集各项数据与资料，组织专门的人员组织实施与评价分析，根据绩效评分表进行详细的自评分析并打分，自评结果均达到了预期的效益。

六、其他需要说明的问题。

（一）后续工作计划：每年度按既定目标执行。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

主要经验做法：实行国省道县养；县、乡、村道乡养，明确了各级责任主体，做到了列养率达到100%。

存在的问题和建议：根据我县国省道和农村公路的实际养护里程来看，上级养护资金严重不足，导致部分公路失养、公路预防性养护很难开展。