桃江县重点项目建设事务中心2022年度项目支出绩效自评报告

根据《桃江县人民政府关于推进全县预算绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25号）、《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财监〔2023〕63号）等文件精神，对2022年度“经费补助缺口”项目资金（以下简称项目资金）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。该项目主要由桃江县重点项目建设事务中心实施完成，具体负责股室为项目协调股。根据中共桃江县委办公室 桃江县人民政府办公室关于印发《桃江县重点项目建设事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（桃办〔2022〕18号）文件精神，项目协调股主要负责归口管理、联络全县重点项目指挥部、协调机构和政府投资建设项目公司；草拟各级重点项目活动方案并组织落实；负责拟定重点项目问题清单和交办方案，对相关单位交办问题进行追踪督促和评估问效。负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度、建议和全县重点项目年度计划草案；负责全县重点项目项目库建设与动态管理；负责全县重点项目综合调度管理、考核和统计工作；负责重点项目推进进度和项目决策情况督查督办，全县性重点项目调度会议的组织。

（二）项目绩效目标的设定及完成情况

2022年，在县委、县政府的正确领导下，我中心的重点工作目标任务如下：一是完成全国文明城市和国家卫生县创建工作、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等相关工作任务。二是完成重点项目建设目标任务。三是牵头完成省、市、县重点项目集中开竣工、现场观摩等活动的组织实施。四是牵头做好全县重点建设项目库的建设、维护，每月通报项目进展情况。五是调度、督促重点项目建设计划执行，以目标导向和问题导向促推重点项目建设，及时督办交办问题清单。六是会同县政务服务中心做好社会投资类重点项目相关手续全程代办服务相关工作。

二、项目资金管理及使用情况

（一）项目资金使用情况。2022年，因单位年中成立，无年初预算，财政预算追加“经费补助缺口”项目经费用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。该项目资金金额17.99万元，主要用于重点项目现场协调经费、为推进项目过程中协调会议、差旅费等支出。重大项目宣传费，省、市重点项目集中开工活动中重点项目建设视频剪辑、制作，开展市、县重点项目现场活动观摩为项目宣传展板制作、展板安装、图文资料等费用。

（二）项目资金管理情况。根据市、县文件管理办法，明确了资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付程序等。项目单位根据重点项目整体方案和工作计划制定重点项目协调服务活动方案。按财政相关标准、程序和规定实施。活动结束后，单位提交资金申请报告，连同活动方案、相关票据等交财政部门审核，按规定程序审批、拨付。

三、项目组织实施情况

（一）严格落实了重点项目“一个项目、一位领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的五个一机制，严格执行问题清单交办、督查、销号“一单三制”，通过日巡查、周碰头、月调度，实时跟踪重点项目进展，精准掌握工程进度，及时协调解决项目推进过程中的困难和问题，共协助项目县级联系领导组织召开重点项目专题调度会、现场办公会等70余次。针对推进困难的项目开展专项问题排查，及时下达督办函、交办单督导落实。把好的典型经验做法，编入《重点项目建设简报》抄送县委、县政府主要领导，根据重点项目调度情况，共计编发《重点项目建设简报》四期，交办任务50余项。

（二）制定出台了《桃江县2022年重点建设项目工作考核办法》，明确各项目年度目标任务和计分办法，严格按照时间节点对牵头单位和责任单位进行考核。每月将重点项目建设进展，在县党政大楼一楼大厅挂图展示，通过晒进度、晒联系领导和责任单位、晒问题交办完成情况等，进一步促推项目建设，张榜公示重点项目进度分色表9期。进而推动了部门积极性，发扬“挺抢”作风，助力重点项目顺利推进。
四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价全面了解、分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。根据相关政策规定和桃财监〔2023〕63号文件要求，中心按下列步骤开展绩效评价：

1.前期准备。中心党组高度重视，积极部署，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、财政部门、企业代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进行实地查看，调查走访。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和主要成效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目绩效分值100分，实得100分。主要绩效表现在以下几个方面：一是聚焦主责主业，全力以赴推进项目建设。23个在建项目完成建设，12个项目顺利推进；5个已建成项目落实帮扶措施，协调解决项目生产运营过程中存在的困难和问题16个，保障了项目顺利运营和投产达效；累计为各重点项目办理政务服务事项130余项，其中12个项目落地开工建设，16个项目正在全力以赴推进前期工作。二是坚持党建引领，各项工作任务全面完成。能准确把握党建工作政治方向，全力营造廉政廉洁良好环境，真抓实干，坚决扛起安全工作各项责任。积极提高意识形态思想认识，高度重视，有序推进乡村振兴稳步向前。
六、存在的困难与问题

在项目协调推进过程中，一些项目单位对项目前期工作认识不足、重视不够，重项目申报、资金争取，轻项目前期、工程建设，谋划的部分项目停留在影子项目、线索项目上，前期工作仅仅停留在一个简单的项目简介上，对项目制约性因素排查不主动不深入，致使一些项目未能及时办理土地、规划、施工许可等前期手续，或开工后出现项目选址不当、用地需调规等现象，制约工程的推进。
七、建议

（一）进一步优化服务，确保项目建设落地更迅速。着手建立“一对一”服务团队制度，进一步落实项目帮代办服务，促推项目早落地。同时，加强入库入统工作，对已开工项目应统尽统，颗粒归仓；对未开工项目，要加快前期，力促项目尽快开工、尽早入库，确保投资数据增长有项目支撑。
（二）进一步严格督考，确保项目建设责任更紧实。一是每个项目明确专人对接，加强对重点项目前期工作、项目建设等各方面的管理和监督，全程跟踪服务，促进各部门之间相互协调、配合，从而为全县重点项目建设任务的顺利完成提供有力保障。二是根据出台的《桃江县XX年重点建设项目工作考核办法》，以每个重点项目为单元，及时进行任务交办、督办及预警，进行考核评价，奖优罚劣，发挥好考核指挥棒作用，激发全县各部门谋项目、推项目、服务项目的主动性和积极性。三是联合县委、县政府督查室对推进不力项目开展专项督查，确保项目建设工作有力有序。
桃江县重点项目建设事务中心

   2023年4月28日

PAGE  
— 24 —


