桃江县重点项目建设事务中心

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

桃江县重点项目建设事务中心成立于2022年5月，是县人民政府直属正科级公益一类事业单位。中心内设机构包括：办公室、项目前期股、重点项目全程服务股、项目协调股。截止至2022年12月31日，核定全额拨款事业编制21名，实有人数14人。

中心主要职责为：

1. 负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。

2. 负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。

3. 负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。

4. 参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。

5. 负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。

6. 负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。

7. 负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度收入92.67万元，其中一般公共预算财政拨款92.67万元。

2022年度支出92.67万元，其中基本支出74.68万元。项目支出17.99万元。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标

2022年，在县委、县政府的正确领导下，我中心的重点工作目标任务如下：一是完成全国文明城市和国家卫生县创建工作、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等相关工作任务。二是牵头完成市定重点项目建设目标任务。按要求做好市重点项目申报、开竣工、进度、问题调处等工作。三是牵头完成省、市、县重点项目集中开竣工、现场观摩等活动的组织实施。四是牵头做好全县重点建设项目库的建设、维护，每月通报项目进展情况。

五是调度、督促重点项目建设计划执行，以目标导向和问题导向促推重点项目建设，及时督办交办问题清单。六是会同县政务服务中心做好社会投资类重点项目相关手续全程代办服务相关工作。七是牵头做好桃江县桃花江储能电站项目前期工作的督促指导和协调，促推项目尽早开工建设。八是牵头组织重点项目制约性因素排查，参与重点项目的招商论证和项目可行性论证。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出74.68万元（因单位年中成立，无往年数据对比），其中工资福利支出30.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出23.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等日常经费支出；资本性支出20.62万元，主要包括：办公设备购置、家具购置。

2022年度三公经费支出为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公车保有量0辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元，因单位为年中成立，厉行节约，暂未产生公务接待费支出。

（二）项目支出

项目支出17.99万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。因单位年中成立，无上年度数据可比。财政预算追加“经费补助缺口”项目经费用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

在资金使用管理方面我中心严格按照财政相关规定及行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目资金安排落实、使用等情况分析

2022年度项目支出17.99万元，资金主要用于中心重点项目协调服务经费等。

（二）项目资金管理情况分析

严格按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和水平。

四、部门整体支出绩效情况分析

2022年以来，在县委、县政府的正确领导下，我中心全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧紧围绕县委“12345”工作思路和县政府“六七八九十”工作要点，牢固树立“项目为王”工作理念，大力发扬“挺抢”作风，积极应对疫情和各类制约项目建设因素影响，开拓创新，积极进取，以实干担当推动重点项目建设高质量发展，圆满完成各项工作任务。

（一）聚焦主责主业，全力以赴推进项目建设

1. 创新体制机制，项目调度服务更高效。一是搭建好组织架构。新一届县委、县政府上任后，高度重视重点项目建设工作，成立高规格重点项目建设领导小组，对全县重点项目建设统一指挥调度，领导小组办公室设重点项目建设事务中心，更好地落实有关重点项目建设任务，抓落地、抓开工、抓投产。同时成立了县政府直属正科级事业单位县重点项目建设事务中心，专门负责全县重点项目库动态管理、工作督查、问题交办和协调等工作，以高质量、快速度推进全县重点项目建设。二是理顺好协调服务机制。严格落实重点项目“一个项目、一位领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的五个一机制，严格执行问题清单交办、督查、销号“一单三制”，通过日巡查、周碰头、月调度，实时跟踪重点项目进展，精准掌握工程进度，及时协调解决项目推进过程中的困难和问题，共协助项目县级联系领导组织召开重点项目专题调度会、现场办公会等70余次。针对推进困难的项目开展专项问题排查，及时下达督办函、交办单督导落实。把好的典型经验做法，编入《重点项目建设简报》抄送县委、县政府主要领导，根据重点项目调度情况，共计编发《重点项目建设简报》四期，交办任务50余项。三是发挥好考核指挥棒作用。制定出台了《桃江县2022年重点建设项目工作考核办法》，明确各项目年度目标任务和计分办法，严格按照时间节点对牵头单位和责任单位进行考核。每月将重点项目建设进展，在县党政大楼一楼大厅挂图展示，通过晒进度、晒联系领导和责任单位、晒问题交办完成情况等，进一步促推项目建设，张榜公示重点项目进度分色表9期。

2. 强化协调服务，项目建设成效更显著。一是在建项目加快推进。45个在建重点项目完成投资38.2亿元，占年投资计划98%。金易物流、生活垃圾焚烧发电、梅林寺骨干库、桃花江水库除险加固、桃江农商城一期、桑田教育、高胜铝材扩建、紫金湾九年一贯制学校、大屋山110KV变电站、盈达门业等23个项目完成建设，石洞矿区建筑用板岩矿、紫荆新材、殡仪馆整体搬迁等12个项目顺利推进。二是前期项目进展顺利。23个在库前期项目预计总投资194.2778亿元，新兴管件二期、桃花江流域生态治理工程、鸬鹚渡镇建筑用砂岩矿、文体广场建设、诚友绿色装配式建筑等5个项目落地开工建设；通用机场建设、久通锑业、五凌风电等12个项目进展顺利。三是后扶项目帮扶成效明显。对桃花江竹海旅游度假区、美人谷酒店、总部经济基地等5个已建成项目落实帮扶措施，协调解决项目生产运营过程中存在的困难和问题16个，保障了项目顺利运营和投产达效。四是签约项目加快落地开工。今年我县招商引资3次集中签约共签约项目40个，我中心对达到纳入重点项目调度门槛的28个签约项目扎实做好重点项目政务事项帮代办服务，累计为各重点项目办理政务服务事项130余项，其中12个项目落地开工建设，16个项目正在全力以赴推进前期工作。

3. 加强典型推介，项目建设氛围更浓厚。为营造我县加大对成效显著的重点项目和项目建设过程中涌现的先进典型人物宣传报道，“项目为王”理念和重点项目建设促推县域经济高质量发展的主动能作用更加深入人心，全县上下重点项目建设你追我赶、创先争优的氛围日趋浓厚。全年共发布重点项目建设各类宣传通讯稿件50余条，多篇被中国网、湖南日报新湖南客户端、红网、益阳日报、益阳电视台等国家省市媒体转载。

（二）坚持党建引领，各项工作任务全面完成

1. 深学细悟，准确把握党建工作政治方向

我中心始终把加强党的领导、全面从严治党作为抓各项工作的首位和基础，党建引领在各项各类工作中体现。提高政治重视度。经上级党组织批准，2022年10月8日成立了桃江县重点项目建设事务中心支部委员会，11月30日召开了第一届党员大会，推举产生了支部委员会委员，并召开了第一届支部委员大会。强化政治领悟力，制定年度学习计划，中心组学习与全体干职工学习同步骤、同内容、同要求，吃透领会中央和上级党委精神，增强“学习强国”平台学习的参与率和学习成效。强化政治执行力，强化工作落实的督查督办，运用“三会一课”制度解决执行力与思想层面的问题，确保各项工作执行“有回音、有回响、有落实”。

2. 求真务实，全力营造廉政廉洁良好环境

我中心切实履行党风廉政建设主体责任，积极建设忠诚干净担当的中心队伍。抓实教育，理想信念更加坚定。组织党员干部认真学习党的二十大精神、习近平系列重要讲话等，及时传达上级文件会议精神和典型案例通报；组织党员干部集中观看警示教育专题片，参观廉政警示教育基地；及时下发廉节通知，切实筑牢拒腐防变思想防线。严肃组织生活，党性锻炼更加扎实。认真落实三会一课、“第一议题”制度、民主生活会、领导干部双重组织生活、谈心谈话等制度；坚决贯彻民主集中制，凡事按程序守规矩，坚持三重一大集体研究、会议决定。坚持监督从严，聚焦四种形态。严格履行一岗双责，召开中心党风廉政工作会议，编制中心领导班子落实党风廉政建设主体责任清单，层层明确任务、压实责任。

3. 真抓实干，坚决扛起安全工作各项责任。

构筑长效机制。中心成立了安全工作领导小组并明确了中心安全专干。防溺水工作学习宣传。针对溺亡事故几率显著提高，中心领导在各类会议上要求全体干职工积极配合学校加强小孩防溺水知识的学习。交通顽瘴痼疾问题整治。我中心集中学习了《桃江县交通问题顽瘴痼疾集中整治宣传月方案》文件精神，会上要求全体干职工严格遵守交通法规。加强网络安全教育。结合打击整治养老诈骗专项行动，大力开展网络安全教育宣传，发放传单300余份，悬挂宣传条幅2条。积极推进森林防灭火宣传行动。全体干职工深入高桥镇罗溪村开展森林防灭火“敲门行动”，共走访290户。同时，中心5名干部在驻村期间发现并处置隐患火情40余次，封锁山路10余条。强化落实疫情防控宣传。根据相关要求，中心干职工多次前往杨家坳社区开展疫情防控摸排工作，将居民全部摸排到位，并签署了疫情防控告知书。

4. 谋篇布局，积极提高意识形态思想认识

加强理论学习。严格落实中心组理论（扩大）学习、党支部学习；扎实开展经常性党课教育，录制党课“微视频”；及时完成党报党刊的征订，促使学习融入生活。广泛开展宣传教育活动。贯彻落实每项宣传教育任务，开展社会主义核心价值观、网络安全、移风易俗等多个主题宣传活动。积极做好新闻宣传与网信工作。明确意识形态工作联系人，中心全年上稿累计积分13分；制定中心信息发布“三审”制，确保网上信息发布准确、安全、高效；推动双创工作发展。积极履行责任路段值班职责，抓好路段创建工作；按照“谁主管、谁负责”的原则，全面开展公共场所禁烟工作。

5. 高度重视，有序推进乡村振兴稳步向前

加强组织领导。在白家河村成立整建提质行动工作领导小组，联合组建驻村工作队；我中心在党组会上定期研究乡村振兴重点工作，落实职责任务。强化理论学习。我中心高度重视，学习习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述和三农重要理论与政策。开展整建提质专项行动。中心班子成员每月专题研究整建提质工作推进情况，制定工作任务清单；党员干部前往白家河村开展“坚决对‘五种情形’说不”宣传，通过多种方式，提高广大群众对“五种情形”的辨别能力。抓实抓细日常工作。严格落实文件要求，为白家河村提供了5万元帮扶资金；根据党组成员一对一联系帮扶要求，共帮扶监测户一户，脱贫户二户，并坚持每月走访慰问贫困户。

另外， 综治维稳、人口和计划生育、“双创”、统计、市场监督、社会治安等工作统筹推进，确保了中心各项工作安全有序顺利开展。

从整体情况来看，我中心严格按照预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守了各项规章制度。项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在项目经费上按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

我中心认真贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系，进而提升部门责任意识，促进中心事业发展。

（二）绩效评价工作过程

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财监〔2023〕63号）文件的要求，成立了工作小组，对照自评方案进行研究部署，班子成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。绩效评价工作主要如下：

1. 核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，分析。

2. 查阅资料。查阅2022年度预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场查看实物资产等。

4. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5. 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6. 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7. 形成绩效评价报告。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效自评得分是：投入绩效为10分，过程绩效为30分，产出绩效为30分，效果绩效为30分，总绩效为100分。评价结果等次为“ 优 ”。

六、存在的主要问题

制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各股室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 认真学习采购相关文件，增强依法采购意识，提高依法采购水平，同时加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、按计划执行。

3. 加大财政预算投入的力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

4. 建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

5. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

在今后，我中心一定按项目实施计划及时拨付相关资金，做好资金统筹与分配。

桃江县重点项目建设事务中心