附件4

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：                       填报日期：  2023 年 5  月  12 日            金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：住房保障支出 |  |  |  |  |  | 项目总投资额：97.63万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2022年1月1日——2022年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2022年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2022年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 旱厕改造 | 房屋维修加固 | 拆除房屋建围墙 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 97.63 | 0 | 0 | 97.63 | 0 | 0 | 97.63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.63 | 2次 | 11次 | 500米 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人： 吴斌                                               项目负责人（签字）：    莫晓军

附件5

桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：                             项目名称：

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。（因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 9 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含） 3分，80%以下不计分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：吴斌                              项目负责人（签字）：莫晓军                   填报日期： 2023 年5月12日

桃江县住房保障服务中心保障住房支出

项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1．立项背景

桃江县住房保障服务中心搞好保障性住房的建设、管护，房地产市场的监管。受主管部门委托，负责全县保障性住房的建设和管理以及轮候配租和授权的其它国有资产的管理；负责实施全县住房制度改革；负责全县城镇房屋住用安全和房地产市场的监管等。2022年我县住房保障工作在党组、中心领导班子的正确领导和高度看重下，住保中心认真贯彻国家和省市县有关保障性住房的方针、政策；充分认识保障性住房是县委、县当局执政为民、改良民生，办理群众住房困难，协调社会稳定的重大举措，是增强和改善社会住房问题的关键手段。在住保中心职工的尽力配合下，依照住保中心全年工作的统一安排，全力推进各项工作，圆满完成年度工作计划。

2．项目实施情况

该项目对全县保障性住房、直管公房各项设施设备出现问题及时维修维护、完善保障对象申报、审核、配租及管理工作。2022年完成旱厕改造2个，房屋维修加固11次，已拆除房屋建围墙3次。

3．经费来源和使用情况

该项目2022年到位资金总额97.63万元，其中：县级预算97.63万元，市级专项安排0万元，本年度项目支付金额97.63万元，年末项目结转资金0万元。

（二）项目绩效目标。

认真负责开展建成保障性住房的维修维护和管理，全力推进今年目标任务完成，严格落实保障家庭资格准入退出机制，努力做好公共租赁住房分配及后期管理工作，提高人民群众对我中心工作的满意度，确保资金投入利益最大化。组织各级部门和有关单位共同努力，达到绩效目标。

二、项目绩效评价工作情况

2022年1月18日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1．工作组成员

组　长：刘学文

副组长：方学华、陈佐宜

成　员：陈军

办公室设在计财股。

2．工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年12月19日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

该项目2022年到位资金总额97.63万元，其中：县级预算97.63万元，市级专项安排0万元，本年度项目支付金额：97.63万元，年末项目结转资金0万元，资金支付率100％。

（二）管理

在项目的实施过程中，我中心严格按照项目立项审批内容，认真组织实施，强化施工组织管理，狠抓工程质量和施工安全，确保项目按期完工并交付使用。同时加强资金使用管理，确保专款专用，杜绝截留挪用建设资金，保证了项目顺利进行。

（三）产出

1．房地产市场发展总体健康平稳。

2．全面深化改革，加快建立多主体供给、多渠道保障的住房制度。

3．大力保障重点项目及民生工程项目的顺利实施。

4．加强小区物业监管，改善市民良好居住环境。

（四）效果

1．社会效益：上述项目解决了保障性安居工程配套不完善，功能不齐全的问题，竣工投入使用后，提升了保障房小区品质，改善了居住环境。

2．可持续发展：为居民提供安全的住房保障，营造良好人民群众生活环境及社会氛围。

3．社会公众满意度：项目实施并投入使用，实现了住有所居、住有所乐的目标，维护了社会稳定，得到了社会公众的一致好评，保障对象满意度达98％以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

加快实物配租进度，提升公租房使用效益，我们始终将公租房分配工作当成我中心重点工作来抓。2022年，我们根据规定为企业、城镇住房艰苦家庭、进程务工人员、新就业人员配租保障性住房，充分施展了保障房保障民生的根本作用。

（二）存在问题

1．部分项目需要县级财政进行资金配套，但由于我县财力较弱，配套资金不能及时到位，项目完工后工程款不能及时足额予以支付。

2．专业人员欠缺。专职人员少，兼职人员接受技能培训不够；工作人员工作变更频繁。

3．实有的公共保障住房不能满足更多的家庭需求，存在资源少，需求大的情况。

（三）意见或建议

1．建议县财政加强资金统筹和调度，对于涉及民生项目应优先予以配套保障．

2．增设工作人员。保障性住房工作是意向耐久性的惠民工程，目前公共房屋保障中心的工作量大，人员少，给工作带来必然的难度。为确保工作做精、做细、做实，希望解决人员补给问题。

3．增设培训。可以通过走出去引进来的法子，组织人员出门学习借鉴更高效的工作方法。

4．探索树立保障性住房资格审核平台，构建信息共享平台，加大对住房保障工作的核准、进入、退出的监管力度。住房保障部门对保障工作进行严格的资格审核、及时的动态监管。力保获取真实的证据，采取有效步伐做到“应保尽保”，杜绝“非保得保”等有失公道的现象。