桃江县浮邱山乡渡口幼儿园维修

项目支出绩效评价报告综述

一、项目概况

（一）项目单位基本概况

桃江县浮邱山乡中心学校是全额事业单位，下设桃江县浮邱山乡中心学校本级，桃江县浮邱山乡枳木山中学，桃江县浮邱山乡梅林中学，桃江县浮邱山乡水口山中学，桃江县浮邱山乡荷塘中学，桃江县浮邱山乡新桥小学，桃江县浮邱山乡担水坝小学，桃江县浮邱山乡会龙小学，桃江县浮邱山乡渡口小学，桃江县禁牌小学，桃江县浮邱山乡浮邱教学点，桃江县浮邱山乡马迹教学点，桃江县永红教学点，桃江县浮邱山乡中心幼儿园，桃江县浮邱山乡担水坝幼儿园，桃江县浮邱山乡渡口幼儿园。中心学校本级下设校长室，办公室，教务处，总务处，政教处。编办核定编制人数253人，实有在职人数217人，退休人员280人。主要职责为：1、组织实施教育有关法律法规。2、承担区域内义务教育教学和管理工作；3、学前教育阶段教育教学和学校管理工作。

（二）项目基本情况。桃江县浮邱山乡渡口幼儿园维修工程位于浮邱山乡渡口幼儿园内，项目内容为学校教学楼、办公楼、和食堂维修。该项目2021年经桃江县发改局审批立项，总投资概算批复为73万元。

（三）项目绩效目标。按时组织项目开工建设，严格按预算支出，管控好施工中的各种突发事件，监督好工程质量，加快工程进度，努力推进我校项目建设，争取完成全年的项目建设任务，按时完成项目工程，使其尽早服务于方大师生。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金到位情况。根据2022年度工作安排，县财政局安排的建设项目专项建设资金73万元，已全部到位。

（二）项目组织实施情况

在项目资金使用过程中，我单位紧紧围绕县委县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

3、加强质量监管，严把质量关，从材料，施工，监理层层把关。

4、加强安全生产管理，杜绝施工中发生安全事故。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织实施情况。2022年我校在建项目进行了邀请招投标，确定了施工单位，然事施工单位进场施工，目前项目主体已全部完工，配套工程正在也已基本完工，准备进行项目整体竣工验收。

（二）项目管理情况。我校所有项目建设均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行资金支付。所有建设资金由我校总务处为主管理，并根据相关要求建立台账。

四、综合评价情况及评价结论

2022年，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，专项目标完成情况良好，达到了预期的完满效果，自评分为95分，自评情况为优秀

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合理合法，努力推进项目建设，提高专项资金使用效率。

（二）绩效评价结果。2022年我校项目专项支出绩效工作基本完成，达到了预期的效果，积极有效的推进了我校项目建设，为我县项目建设环境营造了良好的风气。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

①项目相关处室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

2.存在的问题及原因分析

项目绩效评价实施的第一年，各项制度措施不够完善，无具体的绩效指标值，在实际的绩效评价工作中无法精准把握，实施单位绩效评价工作有待提升。

3.针对问题提出的建议

进一步强化措施，细化各项绩效指标，使其具有实用性和操作性。

4.绩效评价结果应用建议

继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

5.其他需要说明的问题

无

附件4

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：浮邱山乡中心学校         填报日期：2023年04月 17 日             金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：渡口幼儿园维修 |  |  |  |  |  | 项目总投资额：73 万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2022年 01月 01日— 2022年 12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2022年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2022年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上 年 结 转 结 余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 73 | 0 | 73 |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  | 墙体 粉刷 | 电力线 路整改 | 门窗 更换 | 操场 硬化 | 屋面 维修 |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：   王建明                                            项目负责人（签字）：      李友元

附件5

桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县浮邱山乡中心学校                                          项目名称: 渡口幼儿园维修项目

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 4 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。(因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 9 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 8 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含) 3分，80%以下不计分。 | 5 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人： 王建明                       项目负责人（签字）：     李友元                  填报日期： 2023年 04月17日