附件1

桃江县2024年度部门整体支出绩效评价

基础数据表

	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2024年实际在职人数
	控制率

	
	147
	111
	75.51%

	经费控制情况（万元）
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	三公经费：
	14.11
	10.4
	14.095

	1、公务用车购置和维护经费
	13.29
	9.4
	13.28

	其中： 公车购置
	
	
	

	公车运行维护
	13.29
	9.4
	13.28

	2、出国经费
	
	
	

	3、公务接待
	0.82
	1
	0.815

	项目支出：
	10743.7
	269
	7146.12

	1、业务工作经费
	10743.7
	269
	7146.12

	2、运行维护经费
	
	
	

	……
	
	
	

	公用经费
	144.2
	73.16
	72.21

	其中：办公经费
	12
	12
	12

	水费、电费、差旅费
	32.8
	31.6
	31.6

	会议费、培训费
	3
	2.4
	2.4

	政府采购金额
	5056.06
	373.67
	373.67

	部门基本支出预算调整
	
	
	

	楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）
	批复规模
（m²）
	实际规模（m²）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资
（万元）
	投资概算控制率

	
	
	
	
	
	
	

	厉行节约保障措施
	加强财务管理，严格财务审核,在费用报账支付时采取财政授权支付和公务卡结算,不得使用现金，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核，列报支付，财务核算。严格控制三公经费，坚持厉行节约原则。


说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：          填报日期：             联系电话：              单位负责人签字：
附件2

桃江县2024年度部门整体支出绩效自评表

	县级预算部门、单位名称
	桃江县公路建设养护中心

	年度预

算申请

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	1669.29
	8587.96
	8587.96
	10
	100%
	7

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中：一般公共预算：8587.96
	其中：基本支出：1441.83

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：7146.13

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：
	

	年度总体

目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预计完成2024年全县公路养护管理工作，包括普通国省干线公路路面大 中修、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程； 完成国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险等工作；负责全县管养范围内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。
	完成2024年全县公路养护管理工作，包括普通国省干线公路路面大 中修、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程； 完成国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险等工作；负责全县管养范围内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析

及改进措施

	
	产出指标

（50分）
	数量指标
	保证机关正常运行，干部职工工资、五险一金及时发放和缴纳
	111人
	111人
	2
	2
	

	
	
	
	基层党建工作、乡村振兴等工作完成及时率
	100%
	100%
	 2
	 2
	

	
	
	
	普通国省道养护里程
	220km
	220km
	2
	2
	

	
	
	
	农村公路日常养护
	2129km
	2129km
	2
	2
	

	
	
	
	普通公路养护（公里）
	2349km
	2349km
	2
	2
	

	
	
	
	农村公路养护工程（公里）
	107 km
	107 km
	2
	2
	

	
	
	
	农村公路建设（公里）
	72.635km
	72.635km
	2
	2
	

	
	
	
	安防隐患里程（公里）
	212.3km
	212.3km
	2
	2
	

	
	
	
	农村公路危桥座数
	53座
	53座
	2
	2
	

	
	
	
	省道危桥
	1座
	1座
	2
	2
	

	
	
	
	S225省道
	17.693公里
	17.693公里
	2
	2
	

	
	
	
	S541省道
	25.909公里
	25.909公里
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	单位正常运转保障率
	日常工资发放及时情况，日常经费保障情况100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	确保公路安全隐患消除完成验收合格率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	基层党建工作、乡村振兴等工作完成及时率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	各项工程项目质量合格率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	时效指标
	按期完成投资
	是
	是
	4
	4
	

	
	
	
	Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间
	≤24小时
	≤24小时
	4
	4
	

	
	
	
	项目按时完工率（从项目实际开始日计算）
	80%
	80%
	4
	4
	

	
	
	成本指标
	督促完成各项工作成本
	万元
	万元
	3
	3
	

	
	
	
	项目建设竣工决算超预算值
	≤10%
	≤10%
	3
	3
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	促进公路事业平稳发展
	促进
	促进
	5
	5
	

	
	
	社会效

益指标
	基本公共服务水平
	随断随抢，随抢随通
	随断随抢，随抢随通
	5
	5
	

	
	
	生态效

益指标
	是否满足环境保护要
	是
	是
	5
	5
	

	
	
	可持续影

响指标
	保证今后一定时期国省道路段交通通畅、安全、舒适
	　≤5年
	≤5年
	10
	10
	

	
	
	
	适应（满足）未来一定时期内交通需求
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象

满意度指

标
	公众满意率
	≥90%
	≥90%
	5
	5
	

	
	
	
	改善通行服务水平群众满意度
	≥90%
	≥90%
	5
	5
	

	总分
	100
	97
	


填表人：          填报日期：           联系电话：                   单位负责人签字：

附件3

2024年度部门整体支出绩效报告
  一、部门概况
（一）部门基本情况

桃江县公路建设养护中心是桃江县交通运输局所属正科级公益一类事业单位。主要负责全县公路养护管理工作，组织实施市公路建设养护中心委托本单位实施的、纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责国、省、县道的日常养护、养护工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作；负责全县管养范围内公路的安全生命防护、危桥改造和养护工程。下设办公室、人事教育股、农村公路养路股、工程股、质检股、国省干线养路股、计划统计股、安全应急股、财务股共9个股室。实际在职人员112人；核定事业编制88人，参公编制23人；人事代理人员1人。
部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年我中心全年预算收入8587.86万元，其中基本支出1441.83万元，项目支出7146.13万元。

基本支出1441.83万元主要用于2023年我中心人员经费及机关正常运行经费；项目支出7146.13万元，主要用于2024年全县国省道日常养护、路面改善工程、农村公路日常养护、农村公路养护工程、农村公路安防工程、危桥改造、安全应急管理、灾毁工程等。
绩效目标设立情况

绩效目标：预计完成2024年全县国省道日常养护、路面改善工程、农村公路日常养护、农村公路养护工程、农村公路安防工程、危桥改造等工作。
二、部门整体支出管理及使用情况分析
（一）基本支出

2024年基本支出总计1441.83万元，工资及福利支出1297.63万元，商品和服务支出72.21万元，对个人和家庭的补助71.9万元。

项目支出


1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024年项目支出总计为7146.13万元，其中省级及以上补助资金6593.91万元，县级资金552.22万元。主要用于危桥改造、安防工程、农村公路养护工程、农村公路日常养护、路面改善工程、国省干线养护工程、小修保养等。
2. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为保证预算资金的合规使用，本中心根据《桃江县公路建设养护中心财务管理制度》《专项资金管理制度》执行，对资金管理、报帐，实行会审联签制度，保证资金专款专用，及时支付。
三公经费支出
“三公”经费支出总额为14.095万元，其中公务用车运行维护费13.28万元，公务用车购置费0万元，公务招待费0.815万元。公务用车运行维护费在基本支出中支出9.4万元，在项目支出中支出3.88万元。
三、项目组织实施情况分析

项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

农村公路日常养护基本上为农村公路日常性养护、小修保养和预防性养护工作项目，单项实施金额较小，一般通过党组会议研究决定后在政府采购平台系统进行采购，无立项、招投标等。
普通国省道日常性养护、小修保养和预防性养护工作项目，单项实施金额较小，一般通过党组会议研究决定后在政府采购平台系统进行采购，无立项、招投标等。

农村公路安全生命防护工程项目，该项工作分月实施，采用公开招投标形式进行招标。
农村公路安防工程立项由桃江县发展改革委员会立项审批，勘察设计招标后由具有资质的益阳交通规划勘察设计院有限公司进行一阶段施工图设计，施工图审批由交通主管部门桃江县交通运输局审查，概预算由设计单位编制，招投标由第三方招标代理机构组织，经益阳市公共资源交易中心评审后确定中标人，工程项目验收由交通主管部门组织，会同建设单位、监理单位、施工单位、质监单位进行验收，工程量现场签字确认，设计变更按程序进行办理，项目实施在可控范围内。
省道S225、S541路面改善项目于2021年7月完成一阶段施工图设计，2021年11月12日益交发【2021】242号《益阳市交通运输局关于桃江县S225、S541路面改善项目一阶段施工图设计的批复》进行了施工图批复，2022年3月23日湘交函【2022】119号《湖南省交通运输厅关于下达2022年普通国省道养护任务计划的通知》，2022年7月15日在益阳市公共资源交易中心开标，经公示确定中标单位为湖南路港建设有限公司，2022年9月2日经主管部门桃江县交通运输局批复施工许可。建设单位为桃江县公路建设养护中心，施工单位为湖南路港建设有限公司，监理单位为益阳市公路工程监理有限责任公司，设计单位为益阳市交通规划勘测设计院有限公司，检测单位为益阳市交通建设工程试验检测有限公司。
省道S541牛田至鸬鹚渡路面改善项目建设单位为桃江县公路建设养护中心，施工单位为益阳远程公路建设有限公司，监理单位为湖南天福项目管理有限公司，设计单位为益阳市交通规划勘测设计院有限公司，检测单位为益阳公路工程试验检测中心有限责任公司。

依据《湖南省交通运输厅关于下达2022年度农村公路安防工程和危旧桥梁改造计划的通知》（湘交农路〔2022〕17号）、《湖南省交通运输厅关于下达2021年农村公路安防工程和危桥改造计划的通知》（湘交函〔2021〕357号进行立项，通过政府采购的形式请益阳市交通规划勘测设计院有限公司进行勘察设计和概预算编制，由桃江县交通运输局组织施工图审查，请招标代理机构通过公开招标确定施工单位。
四、部门整体支出绩效情况分析

2024年，在县委、县政府的正确领导下，根据我中心年初工作规划和重点性工作，我中心全体干职工积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据桃江县 2024年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为96.99分。

(一)、经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。编制内在职人员控制率在标准范围之内；“三公”经费支出总额为14.095万元，其中公务用车运行维护费13.28万元，公务用车购置费0万元，公务招待费0.815万元。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除工程项目专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期对固定资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

2024年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。我中心在项目资金的管理和使用上在遵守各项财经纪律的前提下，根据中心领导的统筹安排执行。
（三）社会公众满意度评价

2024年，全中心干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。在 2024年民主测评中，满意度为 100%。

五、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

（1）绩效自评工作小组成立情况

按照省、市、县要求，我中心成立了专项资金管理领导小组，由邓小鹏主任任组长，分管财务的江科任副组长，农村公路养路股、财务股、工程股、国省干线养路股、质监股、办公室等相关股室和成员为领导小组成员有关人员任组员，各业务部门各负其责，召开工作会议，制定工作方案，设计相关表格，确定实施时间。

自评工作组织实施情况

   自评工作按照年度绩效目标进行评价，采取绩效自评与现场评价相结合的方式进行，主要包括工作计划执行情况、政策法规执行情况、工作成效及绩效结果等方面，小组成员积极配合，按时提交各自部门的数据和信息，组织开展了内部自评和外部评估工作，提出了工作的问题和不足，并提出了整改措施和改进意见。
自评结果应用反馈情况

通过绩效评价，我中心对上年度专项资金使用情况有了全面了解，对发现的问题进行整改。
六、存在的主要问题
1、超预算支出。2024年实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化，因工作的不可预见性中间增加了工作任务而造成经费紧张。

2、专项资金使用上存在挤占现象，影响了其他事业的发展。因为经费紧张，存在一些挤占专项资金的现象。

3、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。 

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，尽量将所有支出项目都列入预算内。

2、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

3、及时清理历年呆账，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能；

4、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
                         桃江县公路建设养护中心

                             2025年4月17日
— 2 —


